| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ |  | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ |
| --- | --- | --- |
| Υπεύθυνος έργου: Νικόλαος Μπιλάλης |  | Αθήνα: 28-9-2005 Αρ. Πρωτ.: 99839/ ΚΓ |
| Ερμού 15, 101 85 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Αλ. Φορλίδα τηλ.: 210.3239526, 210.3238912 FAX: 210.3239580 Email: t05a@ypepth.gr |  |  |

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

«ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ), ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΕ CD KAI ΤΗ ΔIANOMH ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ"

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  «ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ»

ΜΕΤΡΟ 1.2: «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

ΥΠΟΕΡΓΟ 13: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ  ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ »

ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 75% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ 25% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

Αντικείμενο της Σύμβασης: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ), ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΕ CD KAI ΤΗ ΔIANOMH ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση» του Μέτρου 1.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», της οποίας Τελικός δικαιούχος είναι το ΥΠΕΠΘ

Είδος Διαγωνισμού:            Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός

Κριτήριο αξιολόγησης:	Η συμφερότερη  προσφορά

| ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ |  | ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ |
| --- | --- | --- |
| Ημερομηνία | Ημέρα | Ώρα |  | ΓΡΑΦΕΙΟ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΥΠΕΠΘ |
| 24/11/2005 | Πέμπτη | 12.30 μ.μ. |  | Ερμού 15, 1ος όροφος, 101 85 Αθήνα |

Προϋπολογισμός:     250.000 Ευρώ  συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α.

Χρονική διάρκεια του Έργου :  έξι  (6)  Μήνες

| Ημερομηνία αποστολής στην Ε.Ε |  | Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό τύπο |
| --- | --- | --- |
| 30/09/2005 |  | 04/10/2005 |

Το ΥΠΕΠΘ, ως τελικός δικαιούχος της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση» του Μέτρου 1.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας»,

έχοντας υπόψη:

- Την με αρ. πρωτ. 151.047/ΚτΠ165/28-01-2002 Απόφαση Ένταξης Πράξης στο Μέτρο 1.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ) με τίτλο «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση» του Ειδικού Γραμματέα για την «Κοινωνία της Πληροφορίας», όπως τροποποιήθηκε αρχικά με την υπ’ αρ. πρωτ. 152.825/ΚτΠ5908-Β1/2-12-2003 Απόφαση και στη συνέχεια με τις 152.697/ΚτΠ/7537-Β1/29-07-2004 και 153.639/ΚτΠ/ 11023-Β1/23-12-2004 όμοιες Αποφάσεις του ίδιου Ειδικού Γραμματέα,

- Το Τεχνικό Δελτίο της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση» του Μέτρου 1.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», της οποίας Τελικός Δικαιούχος είναι το ΥΠΕΠΘ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την  153.639/ΚτΠ/ 11023-Β1/23-12-2004 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας « 3η Τροποποίηση  της Απόφασης Ένταξης  Πράξης στο Μέτρο 1.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ) με τίτλο «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση» στο ισχύον Τ.Δ.Ε.,

- Το Τεχνικό Δελτίο του Υποέργου 13 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ  ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ» της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση», της οποίας τελικός δικαιούχος είναι το ΥΠΕΠΘ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αρ. πρωτ. 153.639/ΚτΠ/11023-Β1/23-12-2004 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για την «Κοινωνία της Πληροφορίας», με θέμα «3η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξης στο Μέτρο 1.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ) με τίτλο «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» στο ισχύον ΤΔΥ 13,

- Το Σύστημα Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Ελέγχου της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση» του Μέτρου 1.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», της οποίας Τελικός Δικαιούχος είναι το ΥΠΕΠΘ,

- Το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον Ειδικό Λογαριασμό του ΥΠΕΠΘ,

- Τις διατάξεις του Ν.2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/14.11.2000) «Διαχείριση, Παρακολούθηση, Έλεγχος Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης»,

- Την εθνική και κοινοτική νομοθεσία που αναφέρεται στο ισχύον Τεχνικό Δελτίο της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση»,

- Τον Ν.2286/1995, «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις σχετικών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α/1-2-1995), του Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις»,

- Την οδηγία 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18-6-92, καθώς και τις τροποιητικές οδηγίες 97/52/ΕΟΚ και 2001/78ΕΚ «για το συντονισμό των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών»,

- την Οδηγία 93/36/ΕΟΚ, «Περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών» και του Π.Δ. 370/1995, «Περί προσαρμογής της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία αυτή»,

- την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ, «για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί της εφαρμογής των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της σύναψης των συμβάσεων κρατικών προμηθειών και δημοσίων έργων»,

- Το Π.Δ. 394/96 (ΦΕΚ 266/Α/4-12-1996) «Κανονισμός Προμηθειών  του Δημοσίου», όπως ισχύει αναλογικά,

- Το ΠΔ 346/98 (Α’ 230), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ΠΔ 18/2000 (Α΄15) και το Π.Δ. 101/03 ( ΦΕΚ 95/Α/23-4-2003) σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/78/ΕΚ της Επιτροπής της 13ης Σεπτεμβρίου 2001,

- Το Ν.2522/97 (ΦΕΚ178 Α΄/1997) περί Δικαστικής προστασίας, κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ,

- Το άρθρο 15 του Ν. 2328/1995 (ΦΕΚ159 Α/3-8-1995), που αναφέρεται στην ονομαστικοποίηση των μετοχών,

- Το ΠΔ 82/96, (κατ΄ εξουσιοδότηση του ν.2328/95), «Ονομαστικοποίηση των μετοχών ελληνικών ανωνύμων εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων  του ευρύτερου δημοσίου τομέα»,

- Το Ν. 3021/2002 «Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις και άλλες διατάξεις»,

- Το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43Α΄/1994) σχετικά με την «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος»,

- Την με αρ. 2037288/808/0026  Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 433 Β΄/1996) «Καθορισμός του επιτοκίου των προκαταβολών που δίνονται από το Δημόσιο για προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων»,

# Την Υ.Α ΥΑΠ/Φ.30/Γ/133/367/2001 (ΦΕΚ 1223/Β), «Εξαίρεση περιπτώσεων προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής (υλικού, λογισμικού, δικτύων) και παροχής συναφών υπηρεσιών από την έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης»,

- Την ΚΥΑ Π1/2830/7/8/2001 (ΦΕΚ 1093Β/21/8/2001) εξαίρεση από την ένταξη στο ΕΠΠ προμήθειας ειδών πληροφορικής που εντάσσονται στο Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας»,

- Την με αρ. 329/17.2.2005 ΚΥΑ των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών –Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία τροποποιείται και αντικαθίσταται η με αρ. ΚΑ/845/25.8.2003 ΦΕΚ 1222 Β/27.8.2003  «Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού στο ΥΠΕΠΘ»,

- Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ. 28241/Η/22-3-2004 ΚΥΑ περί Διορισμού του Ανδρέα Καραμάνου στη θέση του Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΠΘ (ΦΕΚ 78Γ/2004),

- Την υπ’ αριθ. ΣΤ5/35235/19-4-04 Υ.Α. «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γεν. Γραμματέα, στους Ειδικούς Γραμματείς και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων Κ.Υ. του Υπ.Ε.Π.Θ.» (ΦΕΚ 583Β/2004), όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ. 41773/ΣΤ5/6-5-2004 Υ.Α.,

- Την υπ’ αριθμ. 13/7.3.2005 Απόφαση-Πρακτικό της ΚΕΕΤΠΕ, με την οποία εγκρίθηκε η προκήρυξη Διαγωνισμού για την επιλογή του αναδόχου του Υποέργου 13 της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση»,

- Την υπ’ αριθμ. 99833/ΚΓ/28-9-2005. Απόφαση του Γ.Γ. του ΥΠΕΠΘ για την παραπάνω Προκήρυξη,

Προκηρύσσει Ανοικτό Διεθνή Δημόσιο Διαγωνισμό ως εξής:

Α’  ΜΕΡΟΣ :ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

# Άρθρο 1  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 2  ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ 	ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 	«ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 	Τ.Π.Ε. ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.

#### Άρθρο 3  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΈΡΓΟΥ

## Άρθρο 4  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Άρθρο 5 ΓλΩσσα

Άρθρο 6  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Άρθρο 7 ΠAΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ, 	ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΛΗΞΗ 	ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ   ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 	ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 8  ΑΙΤΗΣΗ - ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

Άρθρο 9   ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

## Άρθρο 11   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

# Άρθρο 12  ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

# Άρθρο 13  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

# Άρθρο 14  ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

# Άρθρο 15  ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

# Άρθρο 16  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ

Άρθρο 17  ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 18  ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 19  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

## Άρθρο 20  ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

## Άρθρο 21 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΑΡΧΕΣ

## Άρθρο 22 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

## Άρθρο 23  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 24  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕΡΟΥΣ ή ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ 			         ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ

Άρθρο 25  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ

Άρθρο 26 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Άρθρο 27  ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Άρθρο 28  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Άρθρο 29  ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Άρθρο 30. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

## Άρθρο 31 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

## Άρθρο 32   ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

## Άρθρο 32 ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

## Άρθρο 33 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

## Άρθρο 34 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ κ΄ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

## Άρθρο 35 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

## Άρθρο 36  ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

## Άρθρο 37  ΚΥΡΩΣΕΙΣ-ΛΥΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΚΠΤΩΣΗ 		ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Β’ ΜΕΡΟΣ :ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.

  - ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.

  - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ.

  - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ CD

  - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

  - ΣΧΗΜΑ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ

- ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

  - ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

  - ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

- ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Α.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Β.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ`

Γ.  ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Γ’ ΜΕΡΟΣ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Α’  ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

(Η μη ικανοποίησή τους καθιστά απαράδεκτη μία προσφορά και την αποκλείει από οποιαδήποτε αξιολόγηση)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Γενικά

Ο παρών Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός διενεργείται με σκοπό την επιλογή Αναδόχου για την παραγωγή ψηφιακού υλικού (εκπαιδευτικά εργαλεία), την αναπαραγωγή των εκπαιδευτικών εργαλείων σε CD και τη διανομή τους στις Επιτροπές Επιμόρφωσης για το έργο της Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, στο πλαίσιο υλοποίησης από το ΥΠΕΠΘ της Πράξης «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» και, ειδικότερα, στο πλαίσιο του Υποέργου 13: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ  ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ»,  Άξονας Προτεραιότητας «Παιδεία και Πολιτισμός» του Μέτρου 1.2 «Εισαγωγή και Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», το οποίο είναι έργο συγχρηματοδοτούμενο κατά 75% από το ΕΚΤ και κατά 25% από Εθνική Δημόσια Δαπάνη.

Υπεύθυνος του έργου είναι o κ. Νικόλαος Μπιλάλης, Διευθυντής Διεύθυνσης Λειτουργικών Υποδομών Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών του ΥΠΕΠΘ.

Ο διαγωνισμός διενεργείται με βάση τις διατάξεις του Π.Δ. 346 (Φ.Ε.Κ. 230/12-10-1998), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της οδηγίας 92/50/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 1992 και συμπληρωματικά τις διατάξεις του Ν. 2286/96 και του Π.Δ. 394/96, οι οποίες εφαρμόζονται με τις αναγκαίες αναπροσαρμογές, ώστε να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιάζοντα χαρακτηριστικά της παρούσας Διακήρυξης.

Όλοι οι περιεχόμενοι στη Προκήρυξη αυτή καθώς και στα συνημμένα παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους υποψηφίους αναδόχους και αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της Διακήρυξης αυτής.

Η συμμετοχή στον προκηρυσσόμενο με την παρούσα διαγωνισμό είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην Διακήρυξη και διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία.

# Άρθρο 1  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ

- Αναθέτουσα αρχή είναι το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Γραφείο Κοινωνία της Πληροφορίας).

- Διεύθυνση έδρας του Αναθέτοντα: Ερμού 15 - 2ος όροφος, Γραφείο 218

Τηλέφωνο: 210 3239526, 210.3238912

FAX: 210.3239580

Email: t05a@ypepth.gr

2. ΟΡΙΣΜΟΙ

- Έργο: το σύνολο του υπό ανάθεση έργου, όπως περιγράφεται στην ανά χείρας διακήρυξη.

- Προσφέρων: Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων συμμετέχει στο διαγωνισμό και υποβάλλει προσφορά με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης και την εκτέλεση του έργου.

- Ανάδοχος: Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει την σύμβαση και θα εκτελέσει το έργο.

- Αναθέτουσα Αρχή: Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που διενεργεί το διαγωνισμό και θα υπογράψει με τον  Ανάδοχο τη σύμβαση για την εκτέλεση του έργου.

- Αντίκλητος: Το πρόσωπο που ο διαγωνιζόμενος / υποψήφιος Ανάδοχος με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν.

- Προκήρυξη: το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόμενους / υποψηφίους διαγωνιζόμενους από την αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή του αντικειμένου και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργείται ο διαγωνισμός. Αποτελείται από το Μέρος Α: Γενικοί και Ειδικοί Όροι, το Μέρος Β: Τεχνική Περιγραφή, το Μέρος Γ: Υποδείγματα Εγγυήσεων και το Παράρτημα.

- Κατακύρωση: Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία εγκρίνεται η τελική επιλογή του αναδόχου για την εκτέλεση του έργου.

- ΕΕ: Ευρωπαϊκή Ένωση

- ΕΠ.ΕΠ: Επιτροπές Επιμόρφωσης.

- ΕΕΕΚ: Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων / επίσημο έντυπο όπου δημοσιεύεται η Νομοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις κλπ, που έχουν νομικές ή άλλες δεσμεύσεις για τα κράτη μέλη ή αυτούς που αφορούν.

- Υπ.Ε.Π.Θ: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

- Π.Ι: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

- Ε.Α.Ι.ΤΥ. Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών.

- Ε.Π. «ΚτΠ»: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»

- Επίσημη γλώσσα της σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η σύμβαση είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι Προσφορές των διαγωνιζομένων / υποψηφίων Αναδόχων που θα υποβληθούν θα είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.

- Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης: Το αρμόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής.

- Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της ΚτΠ του ΥΠΕΠΘ: Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, με βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της / των σύμβασης/εων του έργου και την παραλαβή του έργου (τμηματική – οριστική).

- Κ.Π.Σ.: Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης / πακέτο εθνικών προγραμμάτων κοινοτικού ενδιαφέροντος (για την Ελλάδα)

- ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ: Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.

- Προϋπολογισμός: Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση του έργου.

- Σύμβαση: Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για το προκηρυσσόμενο έργο, δηλαδή μεταξύ του Υπ.Ε.Π.Θ. ως Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του έργου που θα επιλεγεί.

- Συμβατικά τεύχη: Τα τεύχη των συμβάσεων μεταξύ της αναθέτουσας Αρχής με τον Ανάδοχο του έργου και όλα τα τεύχη που τις συνοδεύουν και τις συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α. τη σύμβαση, β. την Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, γ. την Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου και  δ. τη διακήρυξη.

- Συμβατική Τιμή: Η συνολική τιμή στην οποία θα κατακυρωθεί το έργο.

Άρθρο 2  ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε. ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.

Η παρούσα διακήρυξη αφορά ανοικτό διεθνή διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού,  που θα συσταθεί για το λόγο αυτό με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΕΠΘ, κατόπιν εισήγησης της ΚΕΕΤΠΕ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προς ανάθεση έργου ανέρχεται στο ποσό των 250.000 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Φυσικό Αντικείμενο της Πράξης, όπως προβλέπεται από το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του ¨Εργου, συνιστά η επιμόρφωση 84.360 εκπαιδευτικών, όλων των κλάδων, Α/θμιας και Β/θμιας  Εκπαίδευσης, σε όλη τη χώρα, στη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), με στόχο την αξιοποίησή τους στην εκπαίδευση. Η Πράξη υλοποιείται από το Υπ.Ε.Π.Θ. με την τεχνική και επιστημονική στήριξη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.) και του Ερευνητικού Ακαδημαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών (Ε.Α.Ι.Τ.Υ.).

Το Πρόγραμμα Σπουδών Επιμόρφωσης αφορά στην απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων στη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το έχουν στη διάθεσή τους από το ΥΠΕΠΘ ή από τη σχετική ιστοσελίδα.

Το πρόγραμμα σπουδών καλύπτει εισαγωγικές έννοιες της πληροφορικής και βασικά στοιχεία χρήσης προσωπικού Η/Υ, επεξεργαστή κειμένου, υπολογιστικών φύλλων και λογισμικού παρουσίασης, διαδίκτυο και επικοινωνίες. Επίσης, αφορά στην περαιτέρω αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσω της χρήσης προϊόντων εκπαιδευτικού λογισμικού και της καλλιέργειας του τρίπτυχου «γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις». Σκοπός είναι οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί να μπορούν να αντιλαμβάνονται, να αξιολογούν και να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ΤΠΕ

- για την ποιοτική βελτίωση της διαδικασίας της διδασκαλίας και της μάθησης

- για την ενεργό συμμετοχή τους σε κοινότητες μάθησης

- για την  επαγγελματική τους εξέλιξη και για τη βελτίωση της απόδοσής τους

Ο αριθμός – στόχος των 84.360 εκπαιδευτικών περιλαμβάνει όλες της κατηγορίες ειδικοτήτων της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης.

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών υλοποιείται σε επιμορφωτικά προγράμματα των 48 ωρών, κατανεμημένες σε διάστημα των 8 εβδομάδων, εν γένει, που πραγματοποιούνται σε πιστοποιημένες εκπαιδευτικές μονάδες που ονομάζονται Κέντρα Στήριξης της Επιμόρφωσης (ΚΣΕ). Επιπροσθέτως, προβλέπεται διαδικασία πιστοποίησης των εκπαιδευτικών στις δεξιότητες που έχουν διδαχθεί κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης. Η διαδικασία της πιστοποίησης θα διεξαχθεί σε 100 περίπου Κέντρα Πιστοποίησης που θα λειτουργήσουν πανελλαδικά. Τα Κέντρα Πιστοποίησης είναι εργαστήρια Πληροφορικής Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι..

Αντικείμενο του Υποέργου 13 είναι η παραγωγή ψηφιακού υλικού (εκπαιδευτικά εργαλεία), η αναπαραγωγή των εκπαιδευτικών εργαλείων σε 85.000 CD και η διανομή τους στις Επιτροπές Επιμόρφωσης, με περιεχόμενο εκπαιδευτικά εργαλεία. Η κατανομή των 85.000 CD στις Επιτροπές Επιμόρφωσης θα γίνει  με βάση το σχετικό πίνακα του παραρτήματος της παρούσης.

Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να ανανεώσουν τις γνώσεις που διδάχθηκαν στο πρόγραμμα  επιμόρφωσης που παρακολούθησαν. Tο ψηφιακό υλικό (που ουσιαστικά έχει τη μορφή C.B.T. εργαλείου) θα πρέπει να δρα συμπληρωματικά με άλλες δράσεις, που αποσκοπούν επίσης να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς στην ανανέωση των γνώσεών τους. Συνεπώς, το βασικό ζητούμενο από το ψηφιακό υλικό, που θα διανεμηθεί στους εκπαιδευτικούς στα πλαίσια του παρόντος Έργου, είναι να παρέχει στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα αυτοεπιμόρφωσης σε γνώσεις που έχουν διδαχτεί, αλλά δεν έχουν εύκαιρες, μέσω της καθοδήγησής τους στο να επιτελούν συγκεκριμένες λειτουργίες και της εξάσκησης τους (practice) σε αυτές.

#### Άρθρο 3  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΈΡΓΟΥ

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ  ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (CD) για την Πράξη «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση» του Μέτρου 1.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» είναι έξι (6) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.

Η Σύμβαση που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο θα ισχύει από την υπογραφή της έως την τελική παράδοση και διανομή των εκπαιδευτικών εργαλείων (CD) και θα δεσμεύει τον Ανάδοχο για τις προσφερόμενες τιμές.

Οι τελικός ανάδοχος, τηρώντας απαρέγκλιτα όλους τους όρους οι οποίοι αναφέρονται στην παρούσα και όσους περιληφθούν στη σχετική σύμβαση, υποχρεούται να παραδώσει το έργο εντός έξι  μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης,  στις Επιτροπές Επιμόρφωσης.

## Άρθρο 4:  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

- Περίληψη της προκήρυξης στάλθηκε για δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την  30/09/2005.

- Περίληψη της προκήρυξης στάλθηκε για δημοσίευση στην εφημερίδα της Κυβέρνησης την  3/10/2005.

- Περίληψη της προκήρυξης στάλθηκε για δημοσίευση στον ελληνικό τύπο την 30/09/2005 και συγκεκριμένα στις εφημερίδες Ναυτεμπορική και Κέρδος.

Άρθρο 5: ΓλΩσσα

Η υποψηφιότητα στο Διαγωνισμό, καθώς και κάθε παροχή πληροφορίας ή αλληλογραφία, γνωστοποίηση, υποβολή ένστασης, αίτησης κ.λπ. από και προς το ΥΠΕΠΘ διατυπώνονται εγγράφως στην ελληνική γλώσσα. Ενδεχομένως, τεχνικοί όροι που δεν μπορούν να αποδοθούν στην ελληνική είναι δυνατό να αναγράφονται στην Αγγλική.

Πιστοποιητικά ή λοιπά συνοδευτικά στοιχεία που έχουν συνταχθεί σε γλώσσα εκτός της ελληνικής θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επικυρωμένη μετάφραση, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.

Τυχόν εγχειρίδια ή άλλο έντυπο υλικό που συνοδεύουν το φάκελο υποψηφιότητας, εφόσον είναι στην Αγγλική γλώσσα, δε χρειάζεται να μεταφραστούν.

Άρθρο 6:  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού και μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή του στο Διαγωνισμό συνεπάγεται πλήρη αποδοχή εκ μέρους του υποψηφίου των όρων διενέργειας του Διαγωνισμού καθώς και της παρούσης.

2. Το ΥΠΕΠΘ δε δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της Σύμβασης και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία του διαγωνισμού, χωρίς ουδεμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους υποψηφίους.

3. Οι υποψήφιοι δε δικαιούνται ουδεμίας αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, π.χ. για Φακέλους Προσφοράς κ.λπ.

4. Το ΥΠΕΠΘ επιφυλάσσεται, εφόσον το επιθυμεί, να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους επαλήθευσης των στοιχείων που θα υποβληθούν.

5. Η απόφαση απόρριψης προσφοράς λαμβάνεται από το ΥΠΕΠΘ και ανεξάρτητα από το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο Διαγωνισμός.

6. Οι ενδιαφερόμενοι δεν δικαιούνται ουδεμίας αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με την αίτηση, τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους και τα λοιπά ζητούμενα στοιχεία που αναφέρονται στην παρούσα.

Άρθρο 7: ΠαραλαβΗ των τευχών της Διακήρυξης - Προθεσμία, τόπος και Υπηρεσία κατάθεσης Προσφορών - ΛΗΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ   ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, προκειμένου να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό, υποβάλλοντας προσφορά. Το τεύχος της παρούσας διατίθεται στους ενδιαφερομένους από το Γραφείο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση, στη διεύθυνση Ερμού 15, 2ος όροφος, Γραφείο 218, Τ.Κ. 10563 - Αθήνα, από την κ. Αλ. Φορλίδα,  τηλ.  210–3239526, 210–3238912, μέχρι και την 18/11/2005.  Η διακήρυξη βρίσκεται και στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΠΘ - Κοινωνία της Πληροφορίας: www.de.sch.gr/epimorfosi/eggrafa3.htm, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου-Κοινωνία της Πληροφορίας: www.pi-schools.gr/programs/ktp και του Ε.Α.Ι.Τ.Υ: www.cti.gr/epimorfosi

2. Η προθεσμία υποβολής των προσφορών εκπνέει την 24/11/2005, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ. Οι προσφορές αποστέλλονται ή προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο του Γραφείου Κοινωνίας της Πληροφορίας του ΥΠΕΠΘ, στην παρακάτω διεύθυνση:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ,

ΕΡΜΟΥ 15,  1ος  ΟΡΟΦΟΣ, Τ.Κ. 101 85  ΑΘΗΝΑ,

Υπόψη κ. Γεωργίου Παπαλουκά

(β) Στην περίπτωση αποστολής (με οποιονδήποτε τρόπο) της προσφοράς, αυτή πρέπει να περιέλθει και να παραληφθεί με απόδειξη από το αρμόδιο πρόσωπο, μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα. Προσφορά που ταχυδρομήθηκε εγκαίρως αλλά δεν έφθασε στην υπηρεσία εγκαίρως, δε θα ληφθεί υπόψη. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημοσία, όπως περιγράφεται στο άρθρο 19 της παρούσας.

Η Υπηρεσία Διενέργειας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των προσφορών, που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο για οποιαδήποτε αιτία.

Οι προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε δεν έφθασαν εγκαίρως στην Υπηρεσία Διενέργειας θα επιστρέφονται στους Προσφέροντες χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί.

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την ίδια ημέρα, δηλ. την 24/11/2005 και ώρα 12.30 μ.μ.  στο ΥΠΕΠΘ, Ερμού 15 , 1ος  ΟΡΟΦΟΣ,  ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ .

Άρθρο 8  ΑΙΤΗΣΗ - ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

- Οι παραλήπτες των τευχών υποχρεούνται μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή τους να τα ελέγξουν από απόψεως πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και το συνολικό αριθμό σελίδων και, εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη, να το γνωρίσουν εγγράφως στον Αναθέτοντα και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

- Εφόσον από τους ενδιαφερόμενους ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο Διαγωνισμό έγγραφα αυτά παραδίδονται σ΄ αυτούς μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την λήψη της σχετικής αίτησης.

- Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν εγγράφως, από την κ. Μαρία Μπαμπά,  Γραφείο  Κοινωνίας της Πληροφορίας του Π.Ι., στη διεύθυνση Μεσογείων 406, Τ.Κ. 15342, τηλ.  210– 6018304, Fax: 210–6018192, συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Προκήρυξης το αργότερο μέχρι και δέκα (εργάσιμες) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 14/11/2005. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Προκήρυξης πρέπει να παρέχονται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την λήξη υποβολής των προσφορών.

- Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Αναθέτοντα.

- Ο Αναθέτων, αν και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει την πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές του σελίδες, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των κειμένων που λαμβάνονται μέσω του Web site.

Άρθρο 9: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

- Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ΝΠΙΔ – ΝΠΔΔ) ή συνεταιρισμοί ή κοινοπραξίες ή συμπράξεις αυτών εγκατεστημένοι στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( Ε.Ε.) ή στα κράτη μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ( Ε.Ο.Χ.) ή στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων ( GPA ) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ( Π.Ο.Ε.), η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν.2513/97 (ΦΕΚ Α’ 139/27.06.97), υπό τον όρο η σύμβαση να καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ., ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε. ή νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή κράτους – μέλους που έχει υπογράψει την Σ.Δ.Σ (GPA) του Π.Ο.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή σε κράτος – μέλος που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. (GPA) του ΠΟΕ ή, τέλος, σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε.. Προϋπόθεση είναι να έχουν αντικείμενο  απασχόλησης, τουλάχιστον κατά τα τελευταία τρία (3) χρόνια την ανάπτυξη εκπαιδευτικών εργαλείων – λογισμικού και νομίμως δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ε.Ε. καθώς και να ασχολούνται νόμιμα με την παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση εργασιών και να έχουν αποδεδειγμένα ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία σχετικά με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού.

- Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης οι ενώσεις προσώπων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α. Στην προσφορά αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συμμετοχής κάθε προσώπου και το  ειδικό μέρος του Έργου, με το οποίο θα ασχοληθεί στα πλαίσια της υλοποίησης του Έργου.

β. Όλα τα πρόσωπα της ένωσης πρέπει να καλύπτουν την απαίτηση της νόμιμης λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε.

γ. Η απαίτηση για τριετή απασχόληση στο αντικείμενο που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, θα πρέπει να καλύπτεται από ένα τουλάχιστον μέλος της ένωσης.

- Στην περίπτωση των ενώσεων και κοινοπραξιών δεν απαιτείται αυτές να έχουν περιβληθεί με ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά, δύναται όμως να υποχρεωθούν από το ΥΠΕΠΘ να το πράξουν για το χρονικό διάστημα μετά την ανάθεση της Σύμβασης.

- Στην περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας από ενώσεις ενδιαφερομένων που υποβάλλουν από κοινού προσφορά, τα δικαιολογητικά, που καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη πρέπει να υποβάλλονται για κάθε μέλος ξεχωριστά.

- Η ένωση ή η κοινοπραξία προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση ή την κοινοπραξία είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα του υπό υλοποίηση έργου ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης ή της κοινοπραξίας κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του Γεν. Γραμματέα του ΥΠΕΠΘ ύστερα από εισήγηση της ΚΕΕΤΠΕ.

- Στην περίπτωση που υποψήφιος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συμμετέχει σε περισσότερα του ενός σχήματα υποβάλλοντας προσφορές, αποκλείεται από τη διαδικασία (μπορεί δηλαδή να υποβάλει υποψηφιότητα αυτοτελώς ή ως μέλος μίας και μόνο ένωσης ενδιαφερομένων), όπως αποκλείεται από τη διαδικασία και ολόκληρο το σχήμα, που εμφανίζει τη διπλή αυτήν υποψηφιότητα.

Δε γίνονται δεκτοί :

- Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου.

- Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από Ελληνική ή αντίστοιχα αλλοδαπή Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.ΙΔ. ή Α.Ε. του Δημόσιου Τομέα, γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους.

- Όσοι έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική διαγωγή τους βάσει αμετάκλητης απόφασης.

- Όσοι έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο από την Αναθέτουσα Αρχή.

- Όσοι αποκλείστηκαν με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

- Όσοι είναι ένοχοι υποβολής ψευδών δηλώσεων ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή των άρθρων 24 ως 29 του Π.Δ. 346/1998.

- Όσα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις   παραπάνω κυρώσεις.

- Όσοι υπάγονται σε κάποια από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 24, παρ. 1 του ΠΔ 346/1998 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ της 18ης Ιουλίου 1992», όπως τροποποιήθηκε με τα ΠΔ 18/2000 και 101/2003 σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 97/52/ΕΚ και 2001/78/ΕΚ αντίστοιχα και ισχύει.

- Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες / παροχή υπηρεσιών στο Ελληνικό Δημόσιο με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης (Εμπορίου), ή αντίστοιχο αλλοδαπό Δημόσιο με απόφαση του αρμόδιου φορέα.

- Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξετάζονται και θα κρίνονται από τον Αναθέτοντα ανά περίπτωση.

- Κάθε παρέχων υπηρεσίες αποκλείεται από τη διαδικασία ανάθεσης παροχής υπηρεσιών, εάν δεν εκπληρώνει τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής κατά τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη,  όπως και σε περίπτωση μη υποβολής εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (βλ. άρθρο 11).

- Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτής ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της.

## Άρθρο 11   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

### 1. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν Εγγύηση συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό, η οποία απευθύνεται προς το ΥΠΕΠΘ/Ειδικό Λογαριασμό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης του Έργου, με ΦΠΑ, ήτοι το ποσό των δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων (12.500,00) Ευρώ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1)  μήνα   μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης εντός πέντε (5) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ενώ στους λοιπούς Προσφέροντες μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την  ημερομηνία κοινοποίησης της Κατακύρωσης.

Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα.

Σε περίπτωση συνεργαζομένων Εταιρειών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, θα πρέπει να κατατεθεί ενιαία εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο όνομα όλων των συνεργαζομένων μελών ή άθροισμα περισσότερων εγγυητικών επιστολών, οι οποίες θα εκδοθούν υπέρ όλων των εταιρειών. Στη δεύτερη περίπτωση, ενδεχόμενη κατάπτωση θα αφορά στο σύνολο των εν λόγω εγγυητικών επιστολών.

Στην περίπτωση Ενώσεων ή Κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.

Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρούσας προκήρυξης.

## 2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι Προσφέροντες οφείλουν, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, με ποινή αποκλεισμού:

I. Οι Έλληνες Πολίτες.

α. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 11 παρ. 1  της παρούσας.

β. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου του τόπου, όπου ασκούν το επάγγελμά τους ή άλλης αρμόδιας αρχής, σύμφωνα με τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασής τους, με το οποίο θα βεβαιώνεται το ειδικό επάγγελμά τους καθώς και η άσκησή του κατά το έτος διενέργειας του διαγωνισμού.

γ.	Για την έκδοση Απόσπασματος Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, εφαρμόζεται ο ν. 3242/2005 στο πλαίσιο εφαρμογής του οποίου εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 2458/2005 ΚΥΑ του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκεντρωσης και του Υπουργού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 267 Β 1.3.2005.

δ.	Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής του τελευταίου εξαμήνου, σύμφωνα με τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη διαδικασία.

ε.	Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι : α) ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και β) ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των εδαφίων (δ) και (ε) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

II. Οι Αλλοδαποί.

(α) Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 11 παρ. 1 της παρούσας.

(β) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

(γ) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους ή ανάλογη ένορκη δήλωση ή πιστοποιητικό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 30 της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το άρθρο 25 του ΠΔ 346/98.

(δ) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (δ) και (ε) της προηγούμενη παραγράφου.

III. Τα Νομικά Πρόσωπα

α) Όλα τα παραπάνω ανά περίπτωση (ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο) δικαιολογητικά των παραγράφων I και II του παρόντος Άρθρου.

β) Απόσπασμα ποινικού μητρώου θα προσκομισθεί μόνο για τους νομίμους εκπροσώπους των νομικών προσώπων.

γ)  Αντίγραφα των εγγράφων σύστασης, λειτουργίας και εκπροσώπησης των νομικών προσώπων.

IV. Οι Ενώσεις Προσφερόντων

(α) Όλα τα παραπάνω ανά περίπτωση (ημεδαπό ή αλλοδαπό πρόσωπο) δικαιολογητικά των παραγράφων I και II και ΙΙΙ του παρόντος Άρθρου ισχύουν για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην Ένωση.

(β) Επιπλέον απαιτείται η υποβολή συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ των μελών, συμφωνίας για τον επικεφαλής εταίρο, όπως και επιστολή πρόθεσης συμμετοχής της ένωσης στο έργο από όλα τα μέλη της.

Θα πρέπει επιπροσθέτως να αναφέρεται ο υπεύθυνος (συντονιστής) της ένωσης, το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους της ένωσης σε αυτή, το ειδικό αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθεί στα πλαίσια του έργου κάθε μέλος αυτής, καθώς και το μέρος των προσφερόμενων υπηρεσιών που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς.

Με Πρακτικό Αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διοικούντος οργάνου της Προσφέρουσας Εταιρίας θα εγκρίνεται και θα ορίζεται συγκεκριμένο πρόσωπο, κάτοικος Αθηνών και γνώστης της Ελληνικής ως αντίκλητος, όπως και συγκεκριμένο πρόσωπο που θα ορίζεται ως υπεύθυνος συντονισμού και διοίκησης όλων των μελών της Ένωσης.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.

Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του Προσφέροντα, ενώ σε περιπτώσεις χωρών όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού.

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί το αργότερο τρεις μήνες προ της ημερομηνίας λήξεως υποβολής των προσφορών, εκτός αν ορίζεται ρητά άλλος χρόνος για κάποιο από αυτά.

Σε περίπτωση που υποβάλλονται αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, αυτά θα πρέπει να εκδίδονται από τα κατά νόμο αρμόδια πρόσωπα, τα οποία θα βεβαιώνουν επ’ αυτών, ότι είναι ακριβή αντίγραφα από το πρωτότυπο, το οποίο τηρείται στο αρχείο τους.

Για τα νομικά πρόσωπα που έχουν την κεντρική τους διοίκησης ή την κύρια εγκατάσταση τους ή την έδρα τους σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε., τα δικαιολογητικά συμμετοχής πρέπει να αφορούν και να προέρχονται από τις χώρες αυτές για τους αντίστοιχους υποψηφίους.

Πρόσθετα, οι Προσφέροντες θα συμπεριλάβουν επί ποινή αποκλεισμού, υπό μορφή παραρτήματος, τα παρακάτω αποδεικτικά τεχνικοοικονομικά στοιχεία της ικανότητάς τους να υλοποιήσουν έργα ανάλογα με τη φύση, την έκταση και το σκοπό του προκηρυσσόμενου, με την ίδια σειρά και αρίθμηση:

- Δικαιολογητικά από τα οποία μπορεί να αποδειχθεί η χρηματοπιστωτική και οικονομική τους ικανότητα να ανταποκριθούν στις οικονομικές απαιτήσεις του έργου, που επιτρέπεται να είναι κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις ή ισολογισμοί ή αποσπάσματα ισολογισμών ή δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών τους κατά τα τρία (3) προηγούμενα έτη.

- Ρητή δήλωση (υπεύθυνη δήλωση) ότι θα εκπονήσουν και θα λειτουργήσουν Σχήμα Ομάδας Έργου, όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στο Μέρος Β’ της παρούσης «Τεχνική Περιγραφή».

- Αναλυτικό κατάλογο και περιγραφή των κυριοτέρων, αντίστοιχων με το προκηρυσσόμενο έργων τα οποία υλοποίησαν κατά την προηγούμενη τριετία, με ένδειξη της οικονομικής τους αξίας, του χρόνου υλοποίησης και του παραλήπτη.

- Όταν οι Προσφέροντες προτίθενται να χρησιμοποιήσουν τρίτους (υπεργολάβους) για την υλοποίηση μέρους των προσφερόμενων υπηρεσιών, υπεύθυνη δήλωση των νομίμων εκπροσώπων των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των υπηρεσιών σε περίπτωση κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στον Προσφέροντα υπέρ του οποίου εκδίδουν την υπεύθυνη δήλωση.

- Υπεύθυνη Δήλωση ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας Διακήρυξης, της οποίας ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση.

- Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο Διαγωνιζόμενος αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας Διακήρυξης.

- Υπεύθυνη Δήλωση περί Πνευματικών Δικαιωμάτων, σύμφωνα με το Παράρτημα (υπόδειγμα 3).

- Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ή του νομίμου εκπροσώπου του ότι δεν αποκλείσθηκε τελεσίδικα από τους διαγωνισμούς Υπηρεσίας του δημόσιου τομέα με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εμπορίου), διότι δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές υποχρεώσεις του Προκειμένου δε για αλλοδαπούς, απαιτείται δήλωση ότι δεν έχουν αποκλειστεί από αντίστοιχη αρχή.

- Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου ή του νομίμου εκπροσώπου του ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του, για την οποιαδήποτε απόφαση του ΥΠΕΠΘ, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού, ή της υπαναχώρησης του ΥΠΕΠΘ.

- Υπεύθυνη δήλωση του αντικλήτου ότι αποδέχεται τον ορισμό του ως αντίκλητο, όταν αυτό απαιτείται λόγω της νομικής μορφής ή της προέλευσης του υποψηφίου σχήματος. Συμβολαιογραφική πράξη για την εξουσιοδότηση, στην περίπτωση που η προσφορά υπογράφεται από εκπρόσωπο του Προσφέροντα.

- Υπεύθυνη δήλωση ότι θα διατηρήσουν εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιήσουν μόνο για τους σκοπούς του διαγωνισμού τα στοιχεία και τις πληροφορίες των υπολοίπων προσφορών που τυχόν θα τεθούν υπόψη τους και αποτελούν, κατά δήλωση των συντακτών τους, εμπορικό ή επιχειρηματικό απόρρητο.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να προσκαλεί τους Προσφέροντες να συμπληρώσουν τα υποβληθέντα έγγραφα ή να τα αποσαφηνίσουν.

Ειδικότερα, κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί μετά από έλεγχο θα συνεπάγεται τον αποκλεισμό του διαγωνιζομένου εκείνου, του οποίου τα δικαιολογητικά βρέθηκαν ελλιπή ή ανακριβή. Πάντως, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού της ΚτΠ του ΥΠΕΠΘ μπορεί να ζητήσει τη συμπλήρωση ή διευκρίνιση προσκομισθέντων ήδη πιστοποιητικών που αναφέρονται προηγουμένως, εκτός από τα αναγκαία στοιχεία των Εγγυητικών Επιστολών (άρθρο 25, Π.Δ. 394/96), και οι υποψήφιοι υποχρεούνται να τα προσκομίσουν μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που θα τους ζητηθεί εγγράφως. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά που ζητήθηκαν από το ΥΠΕΠΘ δεν προσκομισθούν μέσα στην παραπάνω προθεσμία, η προσφορά θα απορρίπτεται.

# Άρθρο 12  ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προσφέροντες για επτά  (7)  μήνες προσμετρούμενους από την επομένη της ημέρας διενέργειας του Διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω προβλεπομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η ισχύς των προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφ’ όσον ζητηθεί από το ΥΠΕΠΘ, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το παραπάνω οριζόμενο.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπομένου από τη Διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των προσφορών, το ΥΠΕΠΘ θα  απευθύνει σχετικό έγγραφο αίτημα προς τους Προσφέροντες, το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, εάν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι Προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν εγγράφως μέσα σε τρεις (3) ημέρες και, σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούμενη παράταση, να ανανεώσουν και τις εγγυήσεις συμμετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν και για τυχόν  παρατάσεις.

Σε περίπτωση που η κατακύρωση του Διαγωνισμού ανακοινωθεί μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς ή μετά τη λήξη τυχόν παράτασής της, η κατακύρωση δεσμεύει τον υποψήφιο Ανάδοχο, μόνον εφ’ όσον αυτός την αποδεχτεί.

# Άρθρο 13  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Στο Διαγωνισμό δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή μέρος του προκηρυσσόμενου με την παρούσα Έργου.

# Άρθρο 14  ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Προσφορές για μέρος του προκηρυσσόμενου με την παρούσα Έργου δε γίνονται δεκτές

# Άρθρο 15  ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε τρία (3) αντίτυπα, δακτυλογραφημένες και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που είναι δυνατό να αναφέρονται και στην Αγγλική γλώσσα ή, εφ’ όσον αυτοί δεν μπορούν να αποδοθούν στην Ελληνική, μόνον στην Αγγλική.

Ο κυρίως φάκελος, αλλά και όλοι οι επιμέρους φάκελοι και υποφάκελοι των Προσφορών πρέπει να είναι σφραγισμένοι.

Το ένα αντίτυπο θα φέρει την ένδειξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και θα υπερισχύει σε περίπτωση ασυμφωνίας του με τα υπόλοιπα αντίτυπα.

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικώς και ευκρινώς:

- Η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" με κεφαλαία γράμματα

- Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής

- Ο πλήρης τίτλος της Προκήρυξης και ο αριθμός αυτής.

- Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

- Τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα - επωνυμία και τη διεύθυνση (Οδός, αριθμός, πόλη, Τ.Κ., τηλέφωνα, fax, E-mail)

Μέσα στον φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και συγκεκριμένα:

- Αίτηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό (με τη μορφή επιστολής) προς το ΥΠΕΠΘ-Γραφείο Κοινωνία της Πληροφορίας, στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται τα φυσικά ή / και νομικά πρόσωπα που απαρτίζουν τον Υποψήφιο και που υποβάλλουν την Προσφορά. Στην Αίτηση, η οποία θα υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Υποψηφίου (ή σε περίπτωση ένωσης από τους νόμιμους εκπροσώπους όλων των συμμετεχόντων στην ένωση), θα δηλώνονται, επίσης, τα ποσοστά συμμετοχής κάθε μέλους και ο κοινός νόμιμος εκπρόσωπος της ένωσης.

- Η εγγύηση συμμετοχής και τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "Δικαιολογητικά".

- Η δήλωση ορισμού Αντικλήτου

- Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "Τεχνική Προσφορά".

- Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "Αναλυτική Οικονομική Προσφορά".

Οι υποφάκελοι Δικαιολογητικών, Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Οι προσφορές πρέπει να συνταχθούν με τον τρόπο, την τάξη, την αρίθμηση και τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην Προκήρυξη και να φέρουν την υπογραφή του Προσφέροντα ή του νόμιμου Εκπροσώπου του, ενώ όλες οι σελίδες τους θα πρέπει να μονογράφονται από τον ίδιο.

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα ή το νόμιμο Εκπρόσωπό του, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της Διακήρυξης.

# Άρθρο 16  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ

- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ο Φάκελος που φέρει την ένδειξη «Δικαιολογητικά» θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και την εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με όσα ειδικότερα προβλέπονται στο Άρθρο 11 της παρούσας Διακήρυξης.

Κάθε προσφορά των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης του Έργου, με ΦΠΑ, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Άρθρο 11 παρ. 1 της παρούσας Διακήρυξης.

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ο Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα πρέπει με ποινή αποκλεισμού να περιέχει τα στοιχεία που αναφέρονται στην Ενότητα  2. Συνταξη Προσφορών παρ. a του  Β΄ Μέρους «Τεχνική Περιγραφή»:

Ο φάκελος θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει και δισκέτα ή CD-ROM με την ηλεκτρονική μορφή των αντίστοιχων φυσικών εγγράφων του φάκελου καθώς και κάθε άλλου εντύπου που περιέχεται στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς.

Σημειώνεται ότι τα αναφερόμενα στα φυσικά έγγραφα υπερισχύουν σε κάθε περίπτωση των αναφερομένων στα αντίστοιχα ηλεκτρονικά αρχεία.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης και εφ’ όσον παραστεί ανάγκη, μπορεί να καλέσει τους Προσφέροντες να παράσχουν διευκρινίσεις σχετικές με την Τεχνική Προσφορά και οι Προσφέροντες υποχρεούνται, στην περίπτωση αυτή, να τα συμπληρώσουν ή να παράσχουν τις σχετικές διευκρινίσεις μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που θα τους ζητηθούν.

### ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ο φάκελος «ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τον οποίο θα υποβάλει κάθε υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να περιέχει, με ποινή αποκλεισμού, συμπληρωμένο τον «Πίνακα Αναλυτικής Οικονομικής Προσφοράς» που δίνεται στην Ενότητα 2 Συνταξη Προσφορών παρ. b του  Β΄ Μέρους «Τεχνική Περιγραφή». Ο ίδιος Πίνακας χωρίς τιμές θα συμπεριληφθεί στον Φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με την ένδειξη «Πίνακας Αναλυτικής Οικονομικής Προσφοράς χωρίς τιμές».

Ο φάκελος θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει και δισκέτα ή CD-ROM με την ηλεκτρονική μορφή του πίνακα.

Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών μεταξύ των αντιτύπων της αναλυτικής οικονομικής προσφοράς ή των πινάκων της αναλυτικής οικονομικής προσφοράς που θα υποβληθούν σε δισκέτα ή CD-ROM με τα αντίτυπα της οικονομικής προσφοράς, κατισχύουν τα αναγραφόμενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ".

Οι τιμές, για το σύνολο του Έργου, θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ .

Στους Πίνακες Αναλυτικής Οικονομικής Προσφοράς θα αναγράφεται το κόστος για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού, το κόστος αναπαραγωγής των CD και το κόστος διανομής τους. Η γενική συνολική τιμή της προσφοράς θα γράφεται αριθμητικά και ολογράφως. Αν υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ τιμών μονάδας και συνολικών τιμών θα υπερισχύουν οι τιμές μονάδας. Επισημαίνεται ότι ο Ανάδοχος βαρύνεται αποκλειστικά για τυχόν απαιτήσεις έναντι τρίτων κατασκευαστών λογισμικού που θα συμπεριλαμβάνεται στο CD (π.χ. Acrobat reader).

Οι τιμές θα δίνονται χωρίς Φ.Π.Α., θα αναγράφεται δε το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγεται το υπό προμήθεια είδος ή υπηρεσία. Σε περίπτωση που αναγράφεται εσφαλμένος Φ.Π.Α., αυτός θα διορθώνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης.

Στις τιμές θα περιλαμβάνεται και κάθε άλλο κόστος που είναι δυνατό να τις  επιβαρύνει.

Για προσφορές με τιμές υπηρεσιών, οι οποίες είναι κατά πολύ χαμηλότερες των συνήθων τιμών της αγοράς, η Επιτροπή δύναται να ζητήσει αναλυτική και πλήρη τεκμηρίωση της διαμόρφωσης του κόστους. Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα, εφ’ όσον δεν κρίνει επαρκή την τεκμηρίωση, να εισηγηθεί την απόρριψη των προσφορών.

Συμβατικός τρόπος πληρωμής θα είναι  αυτός   του άρθρου 30.

Άρθρο 17  Κριτήριο κατακύρωσης ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η τελική επιλογή του Αναδόχου και η κατακύρωση του Διαγωνισμού θα γίνει με κριτήριο επιλογής αυτό της συμφερότερης προσφοράς και τους όρους του ΠΔ 394/96 και του ΠΔ 346/1998.

Σε περίπτωση που συμπίπτει το αποτέλεσμα της τελικής αξιολόγησης δύο ή περισσοτέρων προμηθευτών, η ανάθεση γίνεται με κλήρωση ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού της ΚτΠ του ΥΠΕΠΘ, η οποία θα είναι υπεύθυνη για την  διενέργεια του Διαγωνισμού και παρουσία των υποψηφίων, που υπέβαλαν προσφορά ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους και με βάση τα όσα περιλαμβάνονται στα άρθρα 11, 15 και 16 της παρούσης.

Άρθρο 18  Οργανα διενέργειαΣ του Διαγωνισμού

Για τη διενέργεια του διαγωνισμού και την αξιολόγηση των Προσφορών των Υποψηφίων υπεύθυνη είναι η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού της ΚτΠ του ΥΠΕΠΘ, η οποία θα συγκροτηθεί με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΕΠΘ, κατόπιν εισήγησης της ΚΕΕΤΠΕ.

Διαδικασίες διενέργειας του Διαγωνισμού

Άρθρο 19  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Η αποσφράγιση των προσφορών που έχουν έγκαιρα υποβληθεί ή αποσταλεί (με ταχυδρομείο) και παραληφθεί, γίνεται δημόσια ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού της ΚτΠ του ΥΠΕΠΘ, παρουσία των υποψηφίων που υπέβαλαν προσφορά ή εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους, την 24/11/2005 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ. στο ΥΠΕΠΘ, Ερμού 15,  όροφος 1ος  γραφείο Κοινωνίας της Πληροφορίας, Αθήνα.

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, οι υποψήφιοι προσφέροντες μπορούν να παρίστανται µε εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους.

Τυχόν απουσία υποψηφίου ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του δεν κωλύει το άνοιγμα  της αντίστοιχης προσφοράς.

2. Προσφορές που υποβάλλονται μετά την ορισμένη καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.

3. Η αποσφράγιση κάθε προσφοράς γίνεται με την  παρακάτω διαδικασία:

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος που περιέχει τα δικαιολογητικά και την εγγύηση συμμετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η Τεχνική προσφορά κατά φύλλο εκτός από τα  prospectus.

4. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού της ΚτΠ του ΥΠΕΠΘ. Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού της ΚτΠ του ΥΠΕΠΘ, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί εγγράφως στους υποψηφίους αναδόχους.

5. Η Επιτροπή  Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού της ΚτΠ του ΥΠΕΠΘ καταγράφει τους προσφέροντες σε Πρακτικό παραλαβής και αποσφράγισης, το οποίο υπογράφει.

## Άρθρο 20  ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή  Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού της ΚτΠ του ΥΠΕΠΘ ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί καθώς και των εγγυήσεων συμμετοχής  και καταγράφει τα αποτελέσματα του ελέγχου σε Πρακτικό της.

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού της ΚτΠ του ΥΠΕΠΘ έχει το δικαίωμα, αν το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από τον υποψήφιο την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο και δε θεωρείται αντιπροσφορά. Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων πρέπει να δίνονται γραπτά εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από της υποβολής του σχετικού αιτήματος της Επιτροπής. Σημειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία του ελέγχου προκύψει η ανάγκη απόρριψης προσφορών που δεν καλύπτουν τις απαιτούμενες από την Προκήρυξη προϋποθέσεις, η Επιτροπή Αξιολόγησης Επιτροπή  Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού της ΚτΠ του ΥΠΕΠΘ συντάσσει σχετικό Πρακτικό, στο οποίο τεκμηριώνει τους λόγους της απόρριψης και το οποίο, μαζί με τις απορριφθείσες προσφορές, αποστέλλει στο ΥΠΕΠΘ για την έκδοση των απαιτούμενων αποφάσεων απόρριψης.

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και της τεχνικής προσφοράς, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται.

Επίσης, μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών απορρίπτονται ως απαράδεκτες, κατά την κρίση Επιτροπή Αξιολόγησης Επιτροπή  Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού της ΚτΠ του ΥΠΕΠΘ, όσες είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσης διακήρυξης.

Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές σε καμία φάση του Διαγωνισμού και σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση της προσφοράς καμία διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς δε γίνεται δεκτή.

Οι διαγωνιζόμενοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την Προσφορά τους ή μέρος της  μετά την κατάθεσή της.

Άρθρο 21 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΑΡΧΕΣ

Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 15 του Π.Δ. 394/96, το οποίο εφαρμόζεται αναλογικά και στις διατάξεις του Ν.2522/97.

## Άρθρο 22 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Για τις ανάγκες της τεχνικής αξιολόγησης, η Επιτροπή  Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού της ΚτΠ του ΥΠΕΠΘ θα ακολουθήσει την παρακάτω περιγραφόμενη διαδικασία:

α.	Θα ελέγξει το περιεχόμενο των τεχνικών προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει εάν ικανοποιούν τους όρους της Προκήρυξης και θα καταχωρήσει, σε σχετικό πρακτικό της, τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας, για κάθε μία από αυτές, τους ακριβείς λόγους απόρριψης.

Εφ’ όσον, σ’ αυτό το στάδιο της διαδικασίας, υπάρχουν τέτοιες απορριπτέες προσφορές, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού της ΚτΠ του ΥΠΕΠΘ θα διαβιβάσει το πρακτικό απόρριψης στο Όργανο Λήψης Αποφάσεων, για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων απόρριψης.

β.	Θα προχωρήσει (σε επόμενες συνεδριάσεις) στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των στοιχείων των τεχνικών προσφορών των αποδεκτών προσφορών, με βάση όλα τα κριτήρια αξιολόγησης που αναφέρονται στο Μέρος Β’ κ «Μέθοδος Αξιολόγησης Προσφορών».

γ.	Μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης, θα διαβιβάσει στο Όργανο Λήψης Αποφάσεων το/α πρακτικό/ά της, για την έκδοση της σχετικής Απόφασης έγκρισης της διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης και θα κοινοποιηθεί στους προσφέροντες.

### ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι οικονομικές προσφορές θα αποσφραγισθούν μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης της διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης από την Αναθέτουσα Αρχή.

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το προηγούμενο στάδιο επιστρέφονται από την Επιτροπή Προμηθειών στους Προσφέροντες, χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί.

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί στο Χώρο Διενέργειας, την ημερομηνία και ώρα που θα ορίζεται στη σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής  Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού της ΚτΠ του ΥΠΕΠΘ, ενώπιον των τυχόν παρισταμένων εκπροσώπων των υποψηφίων αναδόχων.

Για τις ανάγκες της οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού της ΚτΠ του ΥΠΕΠΘ θα ακολουθήσει την παρακάτω περιγραφόμενη διαδικασία:

α.	Θα ελέγξει το περιεχόμενο των οικονομικών προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει τον βαθμό στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Προκήρυξης και θα καταχωρήσει, σε σχετικό πρακτικό της, τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας, για κάθε μία από αυτές, τους ακριβείς λόγους απόρριψης. Εφ’ όσον σ’ αυτό το στάδιο της διαδικασίας υπάρχουν τέτοιες απορριπτέες προσφορές, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού της ΚτΠ του ΥΠΕΠΘ θα διαβιβάσει το Πρακτικό απόρριψης ΥΠΕΠΘ για την έκδοση των σχετικών Aποφάσεων απόρριψης.

β.	Θα προχωρήσει στην συγκριτική κατάταξη των οικονομικών προσφορών, σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

### ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Μετά την ολοκλήρωση της οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού της ΚτΠ του ΥΠΕΠΘ θα κατατάξει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά σειρά του τελικού βαθμού, όπως αυτός προσδιορίζεται αναλυτικά στο μέρος Β’ της παρούσας.

## Άρθρο 23  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Μετά την ολοκλήρωση του έργου της αξιολόγησης, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού της ΚτΠ του ΥΠΕΠΘ θα υποβάλει τον Συγκριτικό Πίνακα, μαζί με τα Πρακτικά και όλα τα στοιχεία του φακέλου του διαγωνισμού, στο ΥΠΕΠΘ, για την έκδοση της Κατακύρωσης.

Τα Πρακτικά και οι συγκριτικοί πίνακες υποβάλλονται σε πέντε (5) αντίτυπα.

Στον Ανάδοχο αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση της Κατακύρωσης εγγράφως.

Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού στον Ανάδοχο, η Σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί το δε έγγραφο (Σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνον αποδεικτικό χαρακτήρα.

Άρθρο 24  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕΡΟΥΣ Ή ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής  Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού της ΚτΠ του ΥΠΕΠΘ, διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του Διαγωνισμού για μέρος του υπό προμήθεια Έργου, που σε καμία περίπτωση δεν θα είναι λιγότερο του 50% του προβλεπόμενου στην Προκήρυξη.

Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης μεγαλύτερου έργου από το προσφερόμενο μέχρι ποσοστού 20%.

### Άρθρο 25  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ

Το ΥΠΕΠΘ, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπή Αξιολόγησης  Διαγωνισμού της ΚτΠ του ΥΠΕΠΘ, διατηρεί το δικαίωμα:

α.	να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού

β.	να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της Διακήρυξης

### Άρθρο 26 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.Η κατακύρωση του Διαγωνισμού γίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού και  ανακοινώνεται εγγράφως  στον ανακηρυχθέντα Ανάδοχο.

2.Κανένας από τους  υποψήφιους δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεσή της και ανεξάρτητα από την κατακύρωση. Σε περίπτωση που θα αποσυρθεί υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:

(α) Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση.

(β) Κατάπτωση, μερική ή ολική κατά την κρίση του Αναθέτοντα, της εγγύησης συμμετοχής, χωρίς να απαιτείται άλλη διαδικασία ή δικαστική ενέργεια.

3.Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση, η οποία ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή της κατακύρωσης.  Επίσημη γλώσσα της σύμβασης θα είναι η Ελληνική.

- Η Σύμβαση θα περιλαμβάνει :

(α) Τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη και τα Παραρτήματά της.

(β) Κάθε τι που αναφέρεται στην Προσφορά πλέον των ζητουμένων και έγινε αποδεκτό από την Αναθέτουσα Αρχή.

(γ) Κάθε τι που τυχόν θα συμφωνηθεί, πλέον της Διακήρυξης και της Προσφοράς, μέχρι την Υπογραφή της Σύμβασης αυτής.

Δηλαδή, η Διακήρυξη, τα επιπλέον προσφερθέντα καθώς και τα όσα επιπλέον συμφωνηθούν θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εν λόγω Σύμβασης – έστω και αν τυχόν από παράλειψη, δεν αναφερθούν σ΄ αυτήν ρητά - και θα υπερισχύουν σε περίπτωση αμφισβητήσεων.

- Η Σύμβαση τροποποιείται μόνο γραπτώς και κατόπιν συμφωνίας των δύο συμβαλλόμενων μερών με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.

- Ειδικότερα, ο Αναθέτων καταρτίζει και αποστέλλει στον Ανάδοχο για να υπογράψει τη σχετική Σύμβαση, με την υποχρέωση να την επιστρέψει υπογεγραμμένη μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής.  Αν περάσει η προθεσμία των δέκα (10) ημερών χωρίς ο Ανάδοχος να έχει επιστρέψει υπογεγραμμένη τη σχετική σύμβαση, τότε το αρμόδιο όργανο του Αναθέτοντα μπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο και να αποφασίσει την κατάπτωση υπέρ του ΥΠΕΠΘ της εγγύησης συμμετοχής, χωρίς να απαιτείται άλλη διαδικασία ή δικαστική ενέργεια, προκειμένου να καλυφθούν οι ζημίες του Αναθέτοντα.

- Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι κατά το χρονικό διάστημα κατάρτισης του τελικού κειμένου της Σύμβασης θα λήξει η ισχύς της προσφοράς ή της εγγύησης συμμετοχής, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έγκαιρη παράταση της ισχύος της προσφοράς του κατά τον εκτιμούμενο για την ολοκλήρωση του κειμένου της Σύμβασης απαιτούμενο χρόνο και την παράταση, για τον ίδιο χρόνο, της ισχύος της εγγυητικής συμμετοχής ή την αντικατάστασή της με την εγγύηση καλής εκτέλεσης.

- Ο Ανάδοχος ο οποίος θα κληθεί να υπογράψει την σύμβαση είναι υποχρεωμένος, το αργότερο κατά την υπογραφή αυτής, να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, η οποία να καλύπτει ποσοστό 10% της συνολικής τιμής κατακύρωσης του έργου, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να λήγει το νωρίτερο δύο (2) μήνες μετά από την λήξη της Σύμβασης.

- Για την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος οφείλει, εφόσον είναι εταιρεία ή ένωση, να προσκομίσει τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη Σύμβαση.

- Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του ΥΠΕΠΘ, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής  Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού της ΚτΠ του ΥΠΕΠΘ.

- Η απόφαση κατακύρωσης θα εκδοθεί υπό την αίρεση της έκδοσης του πιστοποιητικού από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.), σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3021/2002 και όπως αυτό ισχύει σήμερα, το οποίο θα βεβαιώνει τη μη συνδρομή των ασυμβίβαστων ιδιοτήτων που προβλέπονται στο άρθρο 3 του ίδιου νόμου.

Ως εκ τούτου, ο υποψήφιος που υπέβαλε την πιο συμφέρουσα προσφορά υποχρεούται να υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης τα προβλεπόμενα από το νόμο στοιχεία, προκειμένου αυτά να αποσταλούν στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης για διασταύρωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 του Ν. 3021/2002.Ειδικότερα, θα πρέπει να υποβάλει τα εξής :

α)  Κατάσταση που να περιέχει τα στοιχεία ταυτότητας των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 1 και 2 του Ν. 3021/2002. Ειδικότερα, θα πρέπει να αναφέρονται το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο των ιδιοκτητών, των βασικών μετόχων (καθώς και των βασικών μετόχων εταιριών-βασικών μετόχων που συμμετέχουν στην επιχείρηση) ή των εταίρων, των μελών, των οργάνων διοίκησης και των διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης. Επίσης, να καταγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας των συζύγων και των συγγενών όλων των προσώπων που ορίζονται στη παρ. 1 του άρθρου 3 του παραπάνω Νόμου. Τα συγγενικά πρόσωπα καταγράφονται κάτω από το πρόσωπο που αυτά αφορούν. Εφόσον ένα πρόσωπο κατέχει δύο ιδιότητες (π.χ. εταίρος και διαχειριστής), αυτό αναφέρεται κάθε φορά κάτω από τον οικείο τίτλο. Στην περίπτωση αυτή δεν χρειάζεται να καταγράφονται τα συγγενικά πρόσωπα δύο φορές.

β) Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του διευθύνοντα συμβούλου της επιχείρησης, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία θα επιβεβαιώνεται η πληρότητα και η ακρίβεια των υποβαλλομένων στοιχείων για τα μέλη της επιχείρησης.

γ) Υπεύθυνη δήλωση ενός εκάστου των μελών, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία θα επιβεβαιώνεται η πληρότητα και η ακρίβεια των υποβαλλομένων στοιχείων για τα συγγενικά πρόσωπα αυτών.

δ) Υπεύθυνη δήλωση ενός εκάστου των μελών, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, όπου θα δηλώνεται ποιοι εκ των συγγενών των είναι οικονομικά εξαρτώμενοι και ποιοι οικονομικά ανεξάρτητοι.

ε)  Διάφορα στοιχεία του υποψηφίου ανάλογα με τη νομική μορφή που αυτός κατέχει (π.χ. κωδικοποιημένο καταστατικό επικυρωμένο από την αρμόδια υπηρεσία, Μετοχολόγιο, ΦΕΚ ανακοίνωσης του Διοικητικού Συμβουλίου, πρακτικό Δ.Σ. περί εκπροσώπησης αυτού επικυρωμένο από την αρμόδια υπηρεσία, κατάσταση εταίρων, ΦΕΚ διορισμού διαχειριστή, νομιμοποίηση διορισμού εκπροσώπου κλπ).

Εφόσον εκδοθεί το πιστοποιητικό από το Ε.Σ.Ρ., θα ακολουθήσει η υπογραφή της Σύμβασης.   Σε περίπτωση που το Ε.Σ.Ρ. εκδώσει απορριπτική πράξη, η προσφορά του υποψηφίου  θα απορριφθεί και θα ακολουθήσει η διασταύρωση των στοιχείων του υποψηφίου που έπεται στον πίνακα αξιολόγησης των προσφορών, κατά την ίδια διαδικασία.

### Άρθρο 27  ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης Προμήθειας, η οποία ανέρχεται  στο 10% της συνολικής αξίας του προσφερομένου Έργου χωρίς Φ.Π.Α., επιστρέφεται μετά την οριστική (ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή του Έργου και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους. Σε περίπτωση που το έργο παραλαμβάνεται τμηματικά, θα επιστρέφεται στον ανάδοχο τμηματικά και το ποσοστό της εγγύησης για το μέρος του έργου που έχει ολοκληρωθεί και παραληφθεί οριστικά. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να λήγει το νωρίτερο δύο (2) μήνες μετά από την λήξη της Σύμβασης.

## Άρθρο 28  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η  Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και Κοινοτικό Δίκαιο καθώς και το δίκαιο που διέπει τις συμβάσεις συγχρηματοδοτούμενων έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων υπό το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο.

Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.

Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

## Άρθρο 29  ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η σύμβαση που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο θα ισχύει από την υπογραφή της έως την τελική παράδοση και διανομή των εκπαιδευτικών εργαλείων (CD) και θα δεσμεύει τον Ανάδοχο για τις προσφερόμενες τιμές.

Οι τελικός Ανάδοχος, τηρώντας απαρέγκλιτα όλους τους όρους οι οποίοι αναφέρονται στην παρούσα και όσους περιληφθούν στη σχετική Σύμβαση, υποχρεούται να παραδώσει το έργο εντός έξι (6) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης,  στις Επιτροπές Επιμόρφωσης.

### ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η διάρκεια υλοποίησης του Έργου ορίζεται στο χρονικό διάστημα των  έξι  (6) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης και έχει ως εξής:

- Φάση Α). Ανάπτυξη του περιεχομένου του CD με βάση και τις υποδείξεις της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής. Διάρκεια δεκαοχτώ (18) εβδομάδες από την υπογραφή της σύμβασης. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής θεωρείται ότι εγκρίνει το προϊόν αυτής Φάσης, εφόσον παραδοθούν στην Επιτροπή και εγκριθούν από αυτή δέκα (10) αντίγραφα (CD) του αναπτυχθέντος ψηφιακού υλικού. Μετά την έγκριση των ανωτέρω ο Ανάδοχος προχωρά στη Φάση Β.

- Φάση Β). Αναπαραγωγή και διανομή των CD στις Επιτροπές Επιμόρφωσης. Διάρκεια έξι (6) εβδομάδες από την ολοκλήρωση της Φάσης Α.

### ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Η παραλαβή των προϊόντων του Έργου, προσωρινή και οριστική,  θα γίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της ΚτΠ του ΥΠΕΠΘ. Η διαδικασία παραλαβής έχει ως εξής:

- Η Eπιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής παραλαμβάνει το “πρότυπο” CD . Ελέγχει τη δυνατότητα εγκατάστασης του CD σε διαφορετικές εκδόσεις των MS Windows, ακολουθώντας τις οδηγίες εγκατάστασης που έχουν δοθεί από τον Ανάδοχο. Επιπλέον ελέγχει την πληρότητα του υλικού και τη συμμόρφωση του Ανάδοχου προς τις υποδείξεις της. Στη συνέχεια, συντάσσει «πρακτικό παραλαβής του πρότυπου CD» και εισηγείται την υλοποίησης της Φάσης Β. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος επανειλημμένα και αδικαιολόγητα αρνείται να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, τότε η Επιτροπή μπορεί να εισηγηθεί προς τον Γεν. Γραμματέα του ΥΠΕΠΘ την κήρυξη του Αναδόχου ως έκπτωτο και την κατακύρωση του διαγωνισμού στον αμέσως επόμενο Προσφέροντα με βάση το Συγκριτικό Πίνακα κατάταξης.

- Οι Επιτροπές Επιμόρφωσης παραλαμβάνουν τα CD από τον Ανάδοχο και συντάσσουν εκθέσεις-πρωτόκολλα προσωρινής παραλαβής, στις οποίες βεβαιώνουν τον αριθμό των παραληφθέντων CD με τυχόν παρατηρήσεις και ελέγχουν ότι ο αριθμός  των παραληφθέντων CD ανά Επιτροπή Επιμόρφωσης (όπως βεβαιώνεται από τη σχετική έκθεση) είναι ίδιος με τον αριθμό των CD που έπρεπε να λάβει η Επιτροπή Επιμόρφωσης σύμφωνα με την κατάσταση που έχει λάβει ο Ανάδοχος από την Αναθέτουσα Αρχή. Αφού βεβαιωθεί η συμφωνία για όλες τις Επιτροπές Επιμόρφωσης, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της ΚτΠ του ΥΠΕΠΘ συντάσσει το Πρακτικό παραλαβής των διανεμηθέντων CD. Το παραπάνω Πρακτικό θεωρείται πρακτικό προσωρινής παραλαβής.

- Η οριστική παραλαβή του έργου θα γίνει αφού περάσει ένας μήνας από την ολοκλήρωση της διανομής των CD στις Επιτροπές Επιμόρφωσης. Υποχρέωση του αναδόχου είναι αντικατάσταση όσων CD είναι ελαττωματικά και δεν είναι δυνατή η ανάγνωση τους.

### ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος του Έργου ή επί μέρους προβλεπόμενων χρονικών σημείων ή δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράμματος, εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται και στις περιπτώσεις αυτές ενημερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο για την διαφοροποίηση του χρονοδιαγράμματος ως προς τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου, στην περίπτωση που η εκτέλεση της Σύμβασης ή επί μέρους δραστηριοτήτων της καθυστερεί ή πρόκειται να καθυστερήσει για λόγους που δεν ανάγονται σε περιοχές ευθύνης του ή για λόγους ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος συνυποβάλλει πλήρη  και λεπτομερή στοιχεία για την τεκμηρίωση του αιτήματός του και το αίτημα εξετάζεται από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία αποφασίζει εάν δικαιολογείται να δοθεί μετάθεση και πόση, είτε για το μέλλον είτε με αναδρομική ισχύ και ειδοποιεί σχετικά γραπτώς τον Ανάδοχο.

## Άρθρο 30. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

- Η πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα με τους σχετικούς όρους της Σύμβασης που θα υπογραφεί με το ΥΠΕΠΘ.

Ειδικότερα, η πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου θα γίνει ως εξής:

- Με την τελική έγκριση του «πρακτικού παραλαβής του πρότυπου CD» από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής και κατόπιν εισήγησης της ΚΕΕΤΠΕ, ο Ανάδοχος θα λάβει ποσό ίσο με το 30% του συμβατικού τιμήματος.

- Το υπόλοιπο τμήμα του συμβατικού τιμήματος θα καταβληθεί στον Ανάδοχο μετά την οριστική παραλαβή του Έργου.

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Ο Ανάδοχος θα εκδίδει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών με τα νόμιμα δικαιολογητικά. Η εξόφληση θα γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό του ΥΠΕΠΘ.

## Άρθρο 31   Κρατήσεις

## Ο Ανάδοχος θα επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο.

## Άρθρο 32   Επιπλέον Υποχρεώσεις Αναδόχου - Αποζημίωση

- Πέραν των οποιανδήποτε άλλων υποχρεώσεων του Αναδόχου που προβλέπονται στην παρούσα προκήρυξη, είναι επίσης υποχρεωμένος :

(α) Καθ΄ όλη τη διάρκεια του Έργου ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με το ΥΠΕΠΘ, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις του ΥΠΕΠΘ σχετικά με την εκτέλεση του Έργου.

(β) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε συναντήσεις εργασίας που αφορούν το Έργο (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.

(γ) Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύμβασης.  Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.

(δ) Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

(ε) Ο Ανάδοχος αναγνωρίζει την πληρότητα και εγκυρότητα των πράξεων στις οποίες προβαίνει στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τις αρχές επιλεξιμότητας του κοινοτικού δικαίου.  Σε περίπτωση δε καταλογισμού ποσού στην Αναθέτουσα Αρχή για πράξη που διεκπεραιώθηκε από τον Ανάδοχο στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που πηγάζουν από τη Σύμβαση του και εντός 5 ετών από τη παραλαβή του έργου, υποχρεούται ο Ανάδοχος αυτοδικαίως και χωρίς καμία διαδικασία, εκτός της ειδοποίησης από την Αναθέτουσα αρχή, σε πλήρη αποζημίωση.

Επίσης, η Σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη. Το ΥΠΕΠΘ μπορεί μονομερώς οποτεδήποτε, μέσα στα όρια της Σύμβασης, να αναθεωρήσει το χρονοδιάγραμμα ή να προβαίνει σε τροποποίηση των κανονιστικών όρων της και εν γένει των προδιαγραφών του έργου, εφόσον κάτι τέτοιο κριθεί απαραίτητο.

Το ΥΠΕΠΘ, δια της  Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της ΚτΠ του ΥΠΕΠΘ, υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως στους Αναδόχους, το αργότερο έως τον χρόνο οριστικής παράδοσης του έργου, επιθυμητές τροποποιήσεις, βελτιώσεις ή αποκλίσεις από την προγραμματισμένη εξέλιξη του έργου. Οι εκάστοτε τροποποιήσεις, βελτιώσεις ή αποκλίσεις από την προγραμματισμένη εξέλιξη του έργου που ζητά το ΥΠΕΠΘ και είναι στο πλαίσιο της παρούσης θα υλοποιούνται χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση του ΥΠΕΠΘ και σε κάθε περίπτωση θα προβλέπεται εύλογο χρονικό διάστημα για την υλοποίησή τους, με δεδομένη την καταληκτική ημερομηνία της Σύμβασης ή εύλογη παράτασή της για το σκοπό αυτόν.

## Άρθρο 33 ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

1. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

2. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να εγκρίνει αίτημα του Αναδόχου για μεταβίβαση ή εκχώρηση, μόνο στην περίπτωση που εκείνος που τον υποκαθιστά ανταποκρίνεται στα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης. Σε περίπτωση υποκατάστασης ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του σχετικά με το τμήμα της Σύμβασης που έχει ήδη εκτελεσθεί ή το τμήμα που δεν εκχωρήθηκε.

## Άρθρο 34 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του Έργου, θα χρησιμοποιήσει τους υπεργολάβους που έχει προσδιορίσει στην προσφορά του, για το κατά περίπτωση αναφερόμενο στην προσφορά του τμήμα του Έργου.

Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συμβατική σχέση με την Αναθέτουσα Αρχή.

Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις, παραλείψεις και αμέλειες των υπεργολάβων και των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις, παραλείψεις ή αμέλειες του ιδίου, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του.

Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του με αυτόν ή να χρησιμοποιήσει και άλλον υπεργολάβο, μόνο εφ’ όσον ο νέος υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης.

Προκειμένου να συνάψει νέα υπεργολαβία, ο Ανάδοχος απαιτείται να έχει τη γραπτή άδεια της Αναθέτουσας Αρχής. Τα τμήματα τα οποία καλύπτει η υπεργολαβία, καθώς και η ταυτότητα του υπεργολάβου κοινοποιούνται στην Αναθέτουσα Αρχή, μαζί με έγγραφη τεκμηρίωση του Αναδόχου από την οποία πρέπει να προκύπτει ότι ο υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης.

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση υπεργολάβου ή φυσικού προσώπου εμπλεκομένου στην εκτέλεση του Έργου που, κατά την βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Έργου, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, σε εύλογο χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί από κοινού ότι απαιτείται για την εξεύρεση αντικαταστάτη.

Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος.

## Άρθρο 35 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ κ΄ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

1.	Όλα τα αποτελέσματα, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το έργο, που θα αποκτηθούν ή παραχθούν από τον Ανάδοχο με δαπάνες του έργου, θα αποτελούν ιδιοκτησία του ΥΠΕΠΘ, εκτός και αν ήδη προϋπάρχουν πνευματικά δικαιώματα (ειδικότερα σχετική η υπεύθυνη δήλωση για την παραχώρηση των πνευματικών δικαιωμάτων στα παραρτήματα της παρούσης).

2.	 Οποιοδήποτε λογισμικό αναπτυχθεί από τον Ανάδοχο για λογαριασμό του ΥΠΕΠΘ, σε αυτό συμπεριλαμβάνεται ο πηγαίος (source) και ο αντικειμενικός (object) κώδικας του λογισμικού, θα αποτελούν ιδιοκτησία του ΥΠΕΠΘ. Επίσης, ο Ανάδοχος παρέχει τη συναίνεσή του (ήδη με τη συμμετοχή του στην παρούσα διαδικασία) ώστε το λογισμικό, που θα παραχθεί πρωτοτύπως για λογαριασμό του ΥΠΕΠΘ στο πλαίσιο εκτέλεσης της εν λόγω σύμβασης, να προσαρμοσθεί / τροποποιηθεί ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της Πράξης.

3.	Με την ολοκλήρωση του έργου, το σύνολο του υλικού που σχετίζεται με το έργο, είτε αυτό το υλικό το παρήγαγε ο Ανάδοχος είτε του παραδόθηκε από το ΥΠΕΠΘ., θα πρέπει να παραδοθεί στη διάθεση του ΥΠΕΠΘ ως σύνολο αλλά και κάθε επιμέρους αρχείο χωριστά, σε τέτοια μορφή (έντυπη, ηλεκτρονική, ψηφιακή, ή άλλη), ώστε το ΥΠΕΠΘ να έχει τη δυνατότητα να αναπαράγει, να τροποποιεί ή να επεμβαίνει σε αυτό κατά τη βούλησή του.

- Το σύνολο των πνευματικών δικαιωμάτων του παραχθέντος από τον Ανάδοχο πρωτοτύπου έργου ή υλικού ανήκει αποκλειστικά στο ΥΠΕΠΘ, διαφορετικά και σε κάθε περίπτωση περιέρχεται σε αυτό έναντι της καταβολής της συμφωνημένης αμοιβής. Μόνο το ΥΠΕΠΘ δικαιούται τη χρήση και εκμετάλλευση των δικαιωμάτων αυτών, την αδιακώλυτη άσκηση όλων των εξουσιών που απορρέουν από αυτά σε ολόκληρο τον κόσμο και την καθ’ οιονδήποτε τρόπο περαιτέρω διάθεσή τους, χωρίς ο Ανάδοχος να έχει οποιαδήποτε περαιτέρω αξίωση προς τούτο, εν εξοφλήσει της συμφωνηθείσης αμοιβής. Έτσι, το ΥΠΕΠΘ δικαιούται να εκμεταλλεύεται, να αναπαράγει και να χρησιμοποιεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο το υλικό που θα ετοιμάσει ή θα παραγάγει ο Ανάδοχος.

- Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να χρησιμοποιεί, να αναπαράγει ή να παραχωρεί σε τρίτους καθ’ οιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο αντίγραφα του πρωτότυπου υλικού που παρήγαγε στα πλαίσια του παρόντος, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του ΥΠΕΠΘ. Αντίστοιχη απαγόρευση χρήσης του πρωτότυπου υλικού που τυχόν παραχθεί για το ΥΠΕΠΘ ισχύει και για όλους τους εξωτερικούς συνεργάτες του Αναδόχου, τους οποίους θα πρέπει ο Ανάδοχος να δεσμεύσει με αντίστοιχη ρήτρα παραχώρησης των πνευματικών δικαιωμάτων, προ της σύναψης οποιασδήποτε συμφωνίας συνεργασίας.

- Για κάθε παράβαση των όρων 3 και 4 από τον Ανάδοχο, ο τελευταίος θα υποχρεούται, ανεξαρτήτως της αξίωσης του ΥΠΕΠΘ για αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη, στην καταβολή ποσού που ανέρχεται στο 1,5% του συνολικού τιμήματος του έργου, σαν συμφωνημένη ποινική ρήτρα, δίκαιη και εύλογη.

- Το ΥΠΕΠΘ έχει το δικαίωμα να διακόψει τη συνεργασία σε περίπτωση παραβίασης των όρων αυτών από τον Ανάδοχο.

## Άρθρο 36 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του Έργου ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.

Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Επιτροπή Παρακολούθυσης και Παραλαβής της ΚτΠ του ΥΠΕΠΘ και όλα τα εξουσιοδοτημένα από την Αναθέτουσα Αρχή πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της εκτέλεσης της Πράξης και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας της Πράξης ή του Αναδόχου.

## Άρθρο 37  ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.

Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται.

Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:

(1)	Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή του εργοστασίου του προμηθευτή.

(2)	Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του προμηθευτή.

(3)	Πλημμύρα.

(4)	Σεισμός.

(5)	Πόλεμος.

(6)	Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου).

(7)	Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO).

Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος.

## Άρθρο 38  ΚΥΡΩΣΕΙΣ-ΛΥΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων αυτής ή παράβασης των όρων της Διακήρυξης από τον Ανάδοχο, και κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)	Ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως της υποχρεώσεις του , που απορρέουν από τη σύμβαση και δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, παρά τις προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής.

β) Αν ο Ανάδοχος δε συμμορφώνεται προς τις σύμφωνες με τις διατάξεις της Σύμβασης εντολές της Αναθέτουσας Αρχής.

γ)	Ο Ανάδοχος δεν εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής.

δ)	Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική  διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων.

ε)	Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του.

2. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα.

Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής:

α)	Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που  επιβάλλονται για την διασφάλιση  προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων.

β)	Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, εργασία ή προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη) και να μεριμνήσει όπως οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο.

γ)	Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή αγαθά που αφορούν άμεσα ή έμμεσα το Έργο και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώμενος ότι οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα πράξουν  το ίδιο.

Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρους του Έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας.

Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με  την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν.

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζημίωση για κάθε ζημία που υπέστη μέχρι του ανώτατου ποσού του Συμβατικού Τιμήματος που αντιστοιχεί στην αξία του τμήματος του Έργου που δεν μπορεί, λόγω πλημμελούς εκτελέσεως της Σύμβασης, να χρησιμοποιηθεί για τον προοριζόμενο σκοπό.

Β’ ΜΕΡΟΣ :

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ.

  - ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ.

Όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, το ψηφιακό υλικό που θα αναπτυχθεί θα βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να ανανεώσουν τις γνώσεις τους. Βασικά χαρακτηριστικά που θα ενσωματώνονται σε αυτό είναι τα παρακάτω:

    - Γίνεται ευρεία χρήση πολυμεσικών τεχνολογιών, π.χ. ήχος – εικόνα και βίντεο.

    - Παρέχεται υψηλός βαθμός αλληλεπίδρασης και ελέγχου από το χρήστη. Η παρακολούθησή των κινουμένων σχεδίων, των προσομοιώσεων και του βίντεο είναι πλήρως ελεγχόμενη από τον εκπαιδευόμενο (π.χ. μπορεί να διακοπεί ή να ξαναρχίσει οποιαδήποτε στιγμή).

    - Η πλοήγηση στο περιεχόμενο του CD γίνεται με εύχρηστο τρόπο, μέσα από το γραφικό περιβάλλον. Οι μηχανισμοί πλοήγησης και πρόσβασης, όπως τα μενού, τα ευρετήρια, οι πίνακες περιεχομένου κλπ είναι επαρκείς, έτσι ώστε οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να βρίσκουν εύκολα συγκεκριμένα στοιχεία περιεχομένου.

    - Παρέχεται ανάδραση προς το χρήστη όσον αφορά την ορθότητα είτε των ενεργειών του για την εκτέλεση συγκεκριμένης λειτουργίας είτε των απαντήσεών του σε ερωτήσεις. Ο χρήστης παρακολουθείται στην εκτέλεση διαφόρων διαδικασιών, ώστε να ελέγχεται αν επιτελεί σωστά τις λειτουργίες που ζητούνται.

    - Το περιεχόμενο είναι οργανωμένο σε μαθησιακά αντικείμενα (learning objects). Για κάθε μαθησιακό αντικείμενο αναφέρονται οι προαπαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες για την αποτελεσματική χρήση του εκπαιδευτικού περιεχομένου.

    - Οι μαθησιακοί στόχοι είναι σαφείς και ξεκάθαροι για το χρήστη, δηλαδή αναφέρονται ο σκοπός και οι στόχοι που θα επιτευχθούν μετά από επιτυχή χρήση του εκπαιδευτικού περιεχομένου σε επίπεδο μαθήματος, ενότητας, κλπ.

    - Υπάρχει εύχρηστη on – line βοήθεια.

    - Στο τέλος κάθε ενότητας υπάρχουν επαναληπτικές ασκήσεις. Ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει, ώστε να απαντήσει σωστά σε ερωτήσεις ή να εκτελέσει σωστά μια λειτουργία που θα του ζητηθεί. Παρέχεται, λοιπόν,  η δυνατότητα περισσοτέρων της μιας προσπαθειών για κάθε ερώτηση ή για την εκτέλεση μίας λειτουργίας.

  - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ.

Το C.B.T. εργαλείο που θα παραδοθεί θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω απαιτήσεις, οι οποίες θεωρούνται υποχρεωτικές. Σε περίπτωση που οι παρακάτω προδιαγραφές δεν ικανοποιούνται, η προσφορά κρίνεται απαράδεκτη και η Επιτροπή Αξιολόγησης δεν προχωρά στην παραπέρα αξιολόγηση της προσφοράς.

    - Να μπορεί να εγκαθίσταται στις παρακάτω εκδόσεις λειτουργικών συστημάτων: Windows 98, Windows ΝΤ (SP6), Windows 2000, Windows Millennium, Windows XP.

    - Η διαδικασία της εγκατάστασης του περιεχομένου πρέπει να ενεργοποιείται αυτόματα με την εισαγωγή του CD στον υπολογιστή, χωρίς την παρέμβαση του χρήστη (autoplay). Οποιαδήποτε άλλη βοηθητική εφαρμογή απαιτείται για την εμφάνιση του περιεχομένου του CD θα περιλαμβάνεται σε ξεχωριστό ηλεκτρονικό φάκελο. Η εγκατάσταση μιας βοηθητικής εφαρμογής στον υπολογιστή του χρήστη (σε περίπτωση που δεν προϋπάρχει) θα ενεργοποιείται αυτόματα και θα ολοκληρώνεται από το CD χωρίς να είναι απαραίτητη η σύνδεση με το Internet.

    - Το περιεχόμενο του CD να είναι συμβατό με την έκδοση λογισμικού Ελληνικού Microsoft Office 2000 και XP ή εναλλακτικά, συμβατό με το Microsoft Office 2000 και να περιλαμβάνει μία ενότητα για το νέο τρόπο εκτέλεσης των διδασκόμενων λειτουργιών στο Office ΧP (στις περιπτώσεις που υπάρχουν αλλαγές).

    - Ολόκληρο το περιβάλλον εργασίας (συμπεριλαμβανομένων των εικόνων και των αρχείων βοήθειας) να είναι στα ελληνικά. Το ίδιο ισχύει και για τα ηχητικά μηνύματα.

  - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ CD

Το περιεχόμενο του CD πρέπει να περιλαμβάνει τις ενότητες που παρακολούθησαν οι εκπαιδευτικοί στα Προγράμματα Επιμόρφωσης. Επιθυμητό είναι το περιεχόμενο να είναι διαρθρωμένο με βάση το πρόγραμμα σπουδών της επιμόρφωσης που παρακολούθησαν οι εκπαιδευτικοί, δηλαδή να υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ των μαθησιακών αντικειμένων (learning objects) από τα οποία αποτελείται το υλικό του CD με τις υπο-ενότητες που περιγράφονται στο πρόγραμμα σπουδών.

Tο πρόγραμμα σπουδών της Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών που θα καλύπτεται από το εκπαιδευτικό υλικό του CD, παρατίθεται σε παράρτημα της παρούσης.

  - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ.

Οι υποχρεώσεις του Ανάδοχου στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου είναι:

    - Η ανάπτυξη και προσαρμογή του ψηφιακού υλικού με βάση τις υποδείξεις της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής. Αφού ολοκληρωθεί η παραπάνω προσαρμογή, ο Ανάδοχος θα παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή το «πρότυπο CD».

    - Η αναπαραγωγή του πρότυπου CD σε 85.000 αντίγραφα με διαμόρφωση (format) συμβατό με όλες τις εκδόσεις των Windows που αναφέρονται στο Β’ Μερος: «Τεχνική Περιγραφή», Ενότητα 1,b. Η ετικέτα που θα τοποθετήσει ο Ανάδοχος πάνω στο CD και στο κάλυμμα του CD θα δοθεί σε ηλεκτρονική μορφή από την Αναθέτουσα Αρχή.

    - Η διανομή των CD στις Επιτροπές Επιμόρφωσης σε αριθμούς που υποδεικνύονται από την Αναθέτουσα Αρχή και περιλαμβάνονται στα παράρτηματα της παρούσης.

- ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

  - ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Ο παραπάνω φάκελος θα πρέπει να περιέχει τα εξής:

- CD επίδειξης (Demo CD) που θα περιλαμβάνει δείγμα του εκπαιδευτικό υλικού. Το παραπάνω εκπαιδευτικό υλικό θα καλύπτει τις παρακάτω υποενότητες:

  - Περιβάλλον εργασίας (χειρισμός παραθύρων, επιφάνεια εργασίας,).

  - Επεξεργασία κειμένου – Μορφοποίηση κειμένου (γραμματοσειρές, παράγραφοι)

  - Επεξεργασία κειμένου – Λειτουργίες cut/copy/paste

  - Επεξεργασία κειμένου – Διαμόρφωση σελίδας.

  - Υπολογιστικά φύλλα – Μορφοποίηση περιεχομένου και εμφάνισης κελιών, γραμμών, στηλών.

  - Υπολογιστικά φύλλα   – 	Αντιγραφή, Μετακίνηση, Διαγραφή περιεχομένου κελιών.

  - Υπολογιστικά φύλλα  – Δημιουργία γραφημάτων.

  - Λογισμικό παρουσίασης – Διαμόρφωση διαφάνειας.

  - Λογισμικό παρουσίασης –  Προβολή παρουσίασης και εφέ προβολής.

  - Διαδίκτυο και επικοινωνίες – Χρήση προγραμμάτων περιήγησης, πρόσβαση σε δικτυακό τόπο.

  - Διαδίκτυο και επικοινωνίες – Χρήση προγράμματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (πεδία μηνύματος, οργάνωση μηνυμάτων, χειρισμός συνημμένων αρχείων).

- Περιγραφή της μεθοδολογίας, της τεχνολογίας και των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη του υλικού του CD.

- Κατάλογος με τα ονόματα των μελών της ομάδας που ενεπλάκη στη δημιουργία του DEMO, ειδικότητα και συγκεκριμένη εργασία που εκτέλεσε το κάθε στέλεχος. Τα μέλη της ομάδας που θα δημιουργήσει το DEMO θα πρέπει να είναι και μέλη της ομάδας έργου που θα προσαρμόσει το υλικό με βάση τις υποδείξεις της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής σε περίπτωση κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον Προσφέροντα.

- Πλήρης ανάλυση των ελάχιστων απαιτήσεων σε hardware ενός υπολογιστή για την εγκατάσταση του CD.

- Περιγραφή των σχεδιαστικών, λειτουργικών και εκπαιδευτικών χαρακτηριστικών των έτοιμων μαθημάτων για κάθε θεματική ενότητα (π.χ. σκοπός και στόχοι του μαθήματος, διάρθρωση μαθήματος, τίτλοι ενοτήτων -υποενοτήτων, εκπαιδευτικοί στόχοι σε επίπεδο ενότητας, περιγραφή περιεχομένου, διάρκειας, χρήση πολυμέσων, τρόποι αξιολόγησης, επίπεδο διαδραστικότητας κλπ. με αναφορά σε  συγκεκριμένες οθόνες). Η διάρθρωση του υλικού  πρέπει να είναι αντίστοιχη με το πρόγραμμα σπουδών της επιμόρφωσης που αναφέρεται στα Παραρτήματα Α. Πρόγραμμα Σπουδών. Επιπλέον, θα πρέπει να αναφέρεται σε ποιες οθόνες εμφανίζονται τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού υλικού, που ικανοποιούν τα κριτήρια που αναφέρονται στο Β’ Μερος: «Τεχνική Περιγραφή», Ενότητα 3, ΑC

- Πλήρης ανάλυση των περιεχομένων του CD ανά φάκελο και αρχείο. Επιπλέον θα δοθεί κατάσταση  των διαφόρων βοηθητικών λογισμικών  που περιέχονται στο CD.

- ΣΧΗΜΑ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην προσφορά του (στον φάκελο ΄ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ΄) έναν υποφάκελο με τίτλο «Σχήμα Ομάδας Έργου» που θα περιλαμβάνει: το σχήμα διοίκησης, το προσωπικό που θα διαθέσει για τη διοίκηση και την υλοποίηση του έργου, το αντικείμενο και το χρόνο απασχόλησής του κάθε μέλους της ομάδας στο έργο, κλπ. Τυχόν αλλαγή του προσωπικού θα τελεί υπό την έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου.

Για την καλύτερη αξιολόγηση θεωρείται ότι η Ομάδα Έργου αποτελείται από δύο Υποομάδες (την υποομάδα Α και την υποομάδα Β), μέλη των οποίων μπορούν  να είναι μέρει κοινά.  Οι δύο υποομάδες θα συντονίζονται από τον Υπεύθυνο Έργου, ο οποίος θα έχει την συνολική ευθύνη του έργου από πλευράς του αναδόχου και θα συνεργάζεται με τον αντίστοιχο υπεύθυνο της Αναθέτουσας Αρχής.

Η Υποομάδα Α θα είναι υπεύθυνη για την προσαρμογή του υλικού με βάση τις υποδείξεις της Επιτροπής Παρακολούθησης.

Η Υποομάδα Β θα είναι υπεύθυνη για την αναπαραγωγή  -  διανομή των CD. O Ανάδοχος υποχρεούται να συμπεριλάβει στο «Σχήμα Ομάδας Έργου»

α) ονομαστική κατάσταση των εμπλεκόμενων με το Έργο, και

β) παράθεση για κάθε εμπλεκόμενο των εξής στοιχείων:

Αναλυτικό Bιoγραφικό Σημείωμα (τίτλοι σπουδών, επαγγελματική εμπειρία κ.λ.π. Εργασίες που θα καλύψει στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του Αναδόχου Υποομάδα στην οποία θα μετάσχει (τρεις επιλογές: α) συμμετοχή στην υποομάδα Α, β) συμμετοχή στην υποομάδα Β, γ) συμμετοχή και ποσοστό και στις δύο υποομάδες Α & Β). Θέση στο οργανωτικό σχήμα του Έργoυ (επιλογή ενός από τους ρόλους: Υπεύθυνος Έργου, Επικεφαλής Υποομάδας, Μέλoς Υποομάδας) Σχέση με τον προσφέροντα (υπάλληλος, εξωτερικός συνεργάτης κ.λπ.)

γ) Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής συνεργασίας του κάθε εμπλεκόμενου με τον Ανάδοχο για την υλοποίηση του Έργου.

8. Αναλυτικά βιογραφικά των μελών της ομάδας έργου (χωρισμένα ανά υποομάδα, όπως έχει αναφερθεί παραπάνω) και ο ακριβής ρόλος του καθενός, σύμφωνα με το Β’ Μέρος: «Τεχνική Περιγραφή», Ενότητα 1, h.

  - ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» θα περιέχει τον ακόλουθο πίνακα:

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ |
| --- |
| Προϊόν / Υπηρεσία | Τιμή χωρίς ΦΠΑ | ΦΠΑ | Τιμή με ΦΠΑ |
| Ανάπτυξη υλικού |  |  |  |
| Αναπαραγωγή CD |  |  |  |
| Διανομή CD |  |  |  |
| Σύνολο |  |  |  |

- ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Για τη βαθμολόγηση των προσφορών που θα κριθούν αποδεκτές και δεν θα απορριφθούν για οποιοδήποτε λόγο σε προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας διενέργειας,  εφαρμόζεται ο τύπος :

Βτ=0,2*Β1 +0,1* Β2+ 0,7*Β3

όπου Β1 είναι η συνολική βαθμολογία της ομάδας κριτηρίων που αφορά την επάρκεια – εμπειρία του Προσφέροντα  και της Ομάδας Έργου που προτείνει, Β2 η βαθμολογία της ομάδας κριτηρίων που αφορά τη μεθοδολογία σχεδιασμού, τα εργαλεία ανάπτυξης και B3 η βαθμολογία της ομάδας κριτηρίων που αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του υπό προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού.

Το εύρος της βαθμολογίας στα επιμέρους κριτήρια  της Τεχνικής Προσφοράς θα είναι 80-120, όπου 100 θα είναι η βαθμολογία για τον προσφέροντα που θα καλύπτει ακριβώς τις απαιτήσεις. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται  μέχρι 120 στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται ή μειώνεται μέχρι τους 80 βαθμούς στις περιπτώσεις  που δεν καλύπτονται πλήρως οι προδιαγραφές, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις έχουν κριθεί επουσιώδεις και η προσφορά τεχνικά αποδεκτή.

a.	Υπολογισμός βαθμολογίας Β1

Θα εξετασθούν:

- Η επάρκεια και η εμπειρία του υποψήφιου ανάδοχου (ή υποψηφίων, εάν πρόκειται για Ένωση προσώπων)  στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη εκπαιδευτικών εργαλείων (60%).

- Η ποιότητα, εμπειρία και πληρότητα της Ομάδας Έργου καθώς και το οργανωτικό σχήμα της (40%).

b.	Υπολογισμός βαθμολογίας Β2

Εκτιμάται η σαφήνεια της πρότασης όσον αφορά τη μεθοδολογία ανάπτυξης του εκπαιδευτικού υλικού, οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας και πληρότητας, και η τεχνολογική δυνατότητα που παρέχουν τα εργαλεία ανάπτυξης για την έγκαιρη προσαρμογή του υλικού στις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής.

c.	Υπολογισμός της βαθμολογίας Β3

| Α/Α | Κριτήρια | Βαρύτητα (%) |
| --- | --- | --- |
|  | Το περιεχόμενο είναι οργανωμένο και δομημένο σε ενότητες, μέσα από τις οποίες σταδιακά προσεγγίζονται και επιτυγχάνονται οι εκπαιδευτικοί στόχοι . | 8 |
|  | Πληρότητα περιεχομένου σε σχέση με πρόγραμμα σπουδών. Αντιστοιχία της οργάνωσης του περιεχομένου με την οργάνωση του προγράμματος σπουδών και βιβλίου που έχει δοθεί στους εκπαιδευτικούς. | 12 |
|  | Με βάση τα αποτελέσματα της διαγνωστικής αξιολόγησης (pretest) προτείνεται αντίστοιχη μαθησιακή διαδρομή που στηρίζεται στις ατομικές ανάγκες κάθε εκπαιδευόμενου (custom tailor learning). | 8 |
|  | Προσφέρεται ποικιλία διαδικασιών αξιολόγησης και αυτο-αξιολόγησης | 8 |
|  | Το περιεχόμενο δημιουργεί κίνητρα, προκαλεί και ενθαρρύνει την ενεργητική, τη συνεργατική, και τη δημιουργική προσέγγιση της γνώσης. | 8 |
|  | Γλώσσα - Ορολογία: Τα κείμενα είναι ευανάγνωστα και γραμμένα σε γλώσσα απλή και κατανοητή. Το λεξιλόγιο είναι πλούσιο και ομοιογενές. Υπάρχει συντακτική και γραμματική συνέπεια και αποφεύγονται μακρές προτάσεις. Δεν χρησιμοποιούνται τεχνικοί όροι χωρίς να επεξηγούνται. | 8 |
|  | Οι εκπαιδευόμενοι γνωρίζουν πάντα "που βρίσκονται" (σε σχέση με το εύρος του περιεχομένου) | 8 |
|  | Χρήση πολυμέσων : Υπάρχει συμπληρωματικότητα, συνοχή, συγχρονισμός και ισορροπία μεταξύ των διαφόρων μέσων παρουσίασης πληροφοριών. Παρέχεται, χωρίς να γίνεται κατάχρηση, ποιοτική και όχι ποσοτική χρήση πολυμέσων (γραφικών, ήχων, video, κλπ.), με ιδιαίτερη προσοχή στην αισθητική αρτιότητα. Γίνεται χρήση (όταν είναι απαραίτητο) καθαρών εικόνων, προσομοιώσεων και βίντεο, σωστά πλαισιωμένων με μηνύματα εύκολα αντιληπτά από το χρήστη. Ο ήχος είναι υψηλής ποιότητας (όχι διακεκομμένες λέξεις ή φράσεις, όχι εξασθένηση ήχου, ούτε θόρυβος, σωστή ταχύτητα, σωστή γλώσσα και προφορά). | 8 |
|  | Το περιεχόμενο συνδέεται με υλικό παραπομπών (δυναμική διασύνδεση της πληροφορίας). | 8 |
|  | Το εκπαιδευτικό υλικό του CD συμμορφώνεται με το πρότυπο Sharable Content Object Reference Model - SCORM 1.2. | 8 |
|  | Ερωτήσεις & Απαντήσεις (A): Κάθε φορά που ο εκπαιδευόμενος επαναλαμβάνει την ίδια ενότητα του παρουσιάζονται είτε διαφορετικές ερωτήσεις, είτε οι ίδιες με διαφορετική σειρά. | 8 |
|  | Παρέχεται δυνατότητα εκτύπωσης οθονών, γραφικών, κειμένων, ασκήσεων, κλπ. | 8 |

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Για τη συγκριτική βαθμολόγηση των οικονομικών προσφορών που θα κριθούν αποδεκτές και δεν θα απορριφθούν σε προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας διενέργειας, η Επιτροπή Αξιολόγησης διαμορφώνει το κόστος αξιολόγησης κάθε προσφοράς, με βάση τον «ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».

Το οποίο ορίζεται :

Bκ = Συνολικό κόστος προσφοράς

`

Γ. ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης κατά τα προηγούμενα, η επιτροπή κατατάσσει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά του τελικού βαθμού:

όπου

= η συνολική βαθμολογία του διαγωνιζόμενου .

= ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης του διαγωνιζόμενου .

= το συνολικό κόστος της οικονομικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου .

MAXT	= Η καλύτερη Τεχνική βαθμολογία μεταξύ των διαγωνιζομένων

ΜΙΝκ	= Η χαμηλότερη οικονομική προσφορά μεταξύ των διαγωνιζομένων

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, οι προσφορές που ισοβαθμούν κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά του βαθμού τεχνικής αξιολόγησης ().

Η πρώτη στον Συγκριτικό Πίνακα κατάταξης, θεωρείται η πλέον συμφέρουσα προσφορά.

|  | Ο Γενικός Γραμματέας ΥΠ.Ε.Π.Θ. |
| --- | --- |
|  | Καθηγητής Ανδρέας Ι. Καραμάνος |

Γ’ ΜΕΡΟΣ :

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εκδότης :

……………………………………………………………………………………

Ημερομηνία Έκδοσης :

…………………………………………………………………………………………

Προς το ΥΠΕΠΘ – Ειδικό Λογαριασμό

Εγγύησή μας υπ’  αριθμόν ………………………………… για ΕΥΡΩ …………………

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι από το ευεργέτημα της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ………………………………………………………. υπέρ της Εταιρείας ……………………………………, οδός ………………………………, αριθμός ………………………… (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιρειών (1) …………………………, (2) ……………………………, κλπ. ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης εταιρειών), για την συμμετοχή της στον διενεργούμενο Διαγωνισμό της ……………………… για την εκπόνηση του έργου …………………………, τίτλος εγχειριδίου….………………, σύμφωνα με την με αριθμό ………………… Προκήρυξή σας.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω Διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλον το χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό της εγγύησης τηρούμε στη διάθεσή σας και θα σας καταβληθεί ολικά ή μερικά, χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, σε τρεις (3) ημέρες, μετά από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

Η παρούσα ισχύει μέχρι την επιστροφή της από τον εργοδότη.

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας, πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσης, δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εκδότης :

…………………………………………………………………………………………Ημερομηνία Έκδοσης :

…………………………………………………………………………………………………

Προς το ΥΠΕΠΘ – Ειδικό Λογαριασμό

Εγγύησή μας υπ’ αριθμόν ………………………………… για ΕΥΡΩ …………………

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι από το ευεργέτημα της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ της Εταιρείας ………………………………………………, οδός ………………………………, αριθμός ………………………… (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιρειών (1) …………………………, (2) ……………………………, κλπ. ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης εταιρειών), μέχρι το ποσόν των ΕΥΡΩ ………………………………………………, στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας για την καλή εκτέλεση του έργου και την πιστή εφαρμογή όλων των όρων της Σύμβασης από τον παραπάνω Ανάδοχο, υπέρ του οποίου εγγυόμαστε, και την οποιαδήποτε απαίτηση του κυρίου του έργου κατ’ αυτού, που πηγάζει από τη Σύμβαση για το έργο …………………………………………………………………………………………

Από την εγγύηση αυτή θα απαλλάξουμε τον παραπάνω, για τον οποίον έχουμε εγγυηθεί μετά την επιστροφή της παρούσας ή με βάση έγγραφη εντολή σας. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα σας καταβάλλουμε χωρίς αντίρρηση, ολικά ή μερικά, σε περίπτωση ολικού ή μερικού καταλογισμού της εγγύησης σε βάρους αυτού υπέρ του οποίου εκδόθηκε η παρούσα, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας προς εμάς.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσης, δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΠΕΡΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Στην ……, σήμερα την …../…./2005 ο υπογράφων………………………….., υπό την ιδιότητά μου ως ………………….. και νομίμου εκπροσώπου του φορέα με την επωνυμία ………………….., που εδρεύει στην ………………., επί της οδού …………………………………., αρ……,  δηλώνω προς το ΥΠΕΠΘ  ότι ο υπ’ εμού εκπροσωπούμενος φορέας προτίθεται να υποβάλει υποψηφιότητα για την ανάδειξή του ως Αναδόχου για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ  ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (CD), όπως αναφέρεται στον πίνακα του άρθρου 1 του Ανοικτού Διαγωνισμού με Α.Π ……………………

Κατόπιν αυτού, ο υπ’ εμού εκπροσωπούμενος φορέας δηλώνει ρητά και αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι με τη συμμετοχή του στη διαδικασία για την ανακήρυξή του ως Αναδόχου του Ανοικτού Διαγωνισμού με Α.Π ………………αναλαμβάνει να τηρήσει έναντι του ΥΠΕΠΘ τις κάτωθι υποχρεώσεις:

- Με την ολοκλήρωση του έργου, το σύνολο του υλικού που σχετίζεται με το έργο, είτε αυτό το υλικό το παρήγαγε ο Ανάδοχος είτε του παραδόθηκε από το ΥΠΕΠΘ, θα πρέπει να παραδοθεί στη διάθεση του ΥΠΕΠΘ ως σύνολο αλλά και κάθε επιμέρους αρχείο χωριστά, σε τέτοια μορφή (έντυπη, ηλεκτρονική, ψηφιακή, ή άλλη), ώστε το ΥΠΕΠΘ να έχει τη δυνατότητα να αναπαράγει, να τροποποιεί ή να επεμβαίνει σε αυτό κατά τη βούλησή του.

- Το σύνολο των πνευματικών δικαιωμάτων του παραχθέντος από τον Ανάδοχο πρωτοτύπου έργου ή υλικού ανήκει αποκλειστικά στο ΥΠΕΠΘ, διαφορετικά και σε κάθε περίπτωση περιέρχεται σε αυτό έναντι της καταβολής της συμφωνημένης αμοιβής. Μόνο το ΥΠΕΠΘ δικαιούται τη χρήση και εκμετάλλευση των δικαιωμάτων αυτών, την αδιακώλυτη άσκηση όλων των εξουσιών που απορρέουν από αυτά σε ολόκληρο τον κόσμο και την καθ’ οιονδήποτε τρόπο περαιτέρω διάθεσή τους, χωρίς ο ανάδοχος να έχει οποιαδήποτε περαιτέρω αξίωση προς τούτο, εν εξοφλήσει της συμφωνηθείσης αμοιβής. Έτσι, το ΥΠΕΠΘ δικαιούται να εκμεταλλεύεται, να αναπαράγει και να χρησιμοποιεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο το υλικό που θα ετοιμάσει ή θα παραγάγει ο Ανάδοχος.

- Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να χρησιμοποιεί, να αναπαράγει ή να παραχωρεί σε τρίτους καθ’ οιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο αντίγραφα του πρωτότυπου υλικού που παρήγαγε στα πλαίσια του παρόντος, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του ΥΠΕΠΘ. Αντίστοιχη απαγόρευση χρήσης του πρωτότυπου υλικού που τυχόν παραχθεί για το ΥΠΕΠΘ ισχύει και για όλους τους εξωτερικούς συνεργάτες του Αναδόχου, τους οποίους θα πρέπει ο Ανάδοχος να δεσμεύσει με αντίστοιχη ρήτρα παραχώρησης των πνευματικών δικαιωμάτων, προ της σύναψης οποιασδήποτε συμφωνίας συνεργασίας.

- Για κάθε παράβαση των όρων 3 και 4 από τον ανάδοχο, ο τελευταίος θα υποχρεούται, ανεξαρτήτως της αξίωσης του ΥΠΕΠΘ για αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη, στην καταβολή ποσού που ανέρχεται στο 1,5% του συνολικού τιμήματος του έργου, σαν συμφωνημένη ποινική ρήτρα, δίκαιη και εύλογη.

- Το ΥΠΕΠΘ έχει το δικαίωμα να διακόψει τη συνεργασία σε περίπτωση παραβίασης των όρων αυτών από τον ανάδοχο.

Για την αποδοχή των όρων αυτών

[Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα - Υπογραφή]

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  4

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ  ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ-ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (CD) ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Για το ΥΠΕΠΘ……………………………………………………….

Η τριμελής Επιτροπή  Προσωρινής Παραλαβής της Επιτροπής Επιμόρφωσης του Νομού…………………………………… αποτελούμενη από τους:

1.  ……………………………………………….

- ……………………………………………….

- ……………………………………………….

παρουσία του συνεργάτη του αναδόχου του έργου

4…………………………………………………..

Βεβαιώνει τα ακόλουθα:

Ι. Παραλάβαμε τα παρακάτω Εκπαιδευτικά Εργαλεία (CD):

| Τίτλος CD | Ποσότητα | Παραλαβή |
| --- | --- | --- |
| ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ (CD) για την Πράξη «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση» |  |  |

Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ΙΙ. Ελέγχθηκε η ποιότητα των CD που παραδόθηκε:

Παρατηρήσεις:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

# Για την Επιτροπή Παραλαβής   				Ο συνεργάτης του αναδόχου

# (Ονοματεπώνυμο- Υπογραφή) 				(Ονοματεπώνυμο- Υπογραφή)

| …………………………………. | 4. ………………………………………. |
| --- | --- |
| …………………………………. |  |
| 3. …………………………………. |  |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Α.	 Πρόγραμμα σπουδών

| Τίτλος Ενότητας | Περιεχόμενο | Στόχοι |
| --- | --- | --- |
| Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής, χρήση προσωπικού Η/Υ | Περιβάλλον Εργασίας (χειρισμός παραθύρων, επιφάνεια εργασίας, ημερομηνία και ώρα συστήματος) Διαχείριση καταλόγων και αρχείων (τοπικά και σε περιβάλλον δικτύου) Συμπίεση και αποσυμπίεση αρχείων | Εξοικείωση/χειρισμός Η/Υ Να είναι ο εκπαιδευτικός σε θέση να αντιμετωπίσει απλά προβλήματα λειτουργίας του Η/Υ Γνώση βασικών λειτουργιών του γραφικού περιβάλλοντος εργασίας Εξοικείωση με την εγκατάσταση / απεγκατάσταση προγραμμάτων Πολύ καλή γνώση χειρισμού αρχείων και οργάνωσής τους έτσι ώστε ο εκπαιδευτικός να μπορεί να αρχειοθετεί και να οργανώνει τις εργασίες του. |
| Επεξεργασία κειμένου | Εξοικείωση με το περιβάλλον εργασίας Μορφοποίηση κειμένου (γραμματοσειρές, παράγραφοι) Λειτουργίες cut/copy/paste Επιλογή – Διόρθωση – Αναζήτηση Χρήση ορθογραφικού ελέγχου Διαμόρφωση σελίδας Προεπισκόπηση – Εκτύπωση Πίνακες, περιγράμματα, σκίαση Εισαγωγή αντικειμένων (εικόνες και σχεδίαση) | Να είναι ο εκπαιδευτικός σε θέση να ετοιμάσει / επεξεργαστεί / εκτυπώσει ένα κείμενο, το οποίο να περιέχει πίνακες, εικόνες ή σχεδιαγράμματα, ούτως ώστε να μπορεί: Να προετοιμάσει σχέδιο μαθήματος Να ετοιμάσει φύλλα δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία του μαθήματος στην τάξη Να ετοιμάσει ασκήσεις ή διαγωνίσματα για τους μαθητές του Να συντάσσει αναφορές, καταστάσεις και καταλόγους για διοικητική χρήση στο σχολείο |
| Υπολογιστικά φύλλα | Εξοικείωση με το περιβάλλον εργασίας Μορφοποίηση περιεχομένου και εμφάνισης κελιών, γραμμών, στηλών Λειτουργίες cut/copy/paste Αντιγραφή-Μετακίνηση-Διαγραφή περιεχομένου κελιών Τύποι και βασικές συναρτήσεις Διαμόρφωση φύλλου εργασίας Προεπισκόπηση – Εκτύπωση Δημιουργία γραφημάτων | Να είναι ο εκπαιδευτικός σε θέση να ετοιμάσει / επεξεργαστεί / εκτυπώσει ένα φύλλο εργασίας ούτως ώστε να μπορεί: Να παρακολουθεί και να οργανώνει την αξιολόγηση των μαθητών του και να βγάζει στατιστικά συμπεράσματα. Οι εκπαιδευτικοί της Β΄θμιας εκπαίδευσης (κυρίως αυτοί των ειδικοτήτων θετικής κατεύθυνσης) να ετοιμάσουν δραστηριότητες για χρήση στην τάξη (εισαγωγή πειραματικών μετρήσεων, δημιουργία γραφημάτων, στατιστική επεξεργασία δεδομένων). |
| Λογισμικό παρουσίασης | Εξοικείωση με το περιβάλλον εργασίας Μορφοποίηση παρουσίασης Αντιγραφή-Μετακίνηση-Διαγραφή διαφάνειας Διαμόρφωση διαφάνειας Προεπισκόπηση – Εκτύπωση Προβολή παρουσίασης και εφέ προβολής Εισαγωγή αντικειμένων (εικόνες και σχεδίαση) | Να είναι ο εκπαιδευτικός σε θέση να ετοιμάσει / επεξεργαστεί / εκτυπώσει/ προβάλει μια παρουσίαση, ούτως ώστε να μπορεί: Να παρουσιάσει στην τάξη το μάθημά του είτε προβάλλοντας απ’ ευθείας την παρουσίαση, είτε μέσω διαφανειών τις οποίες παράγει από την παρουσίαση |
| Διαδίκτυο και επικοινωνίες | Χρήση προγραμμάτων περιήγησης, πρόσβαση σε δικτυακό τόπο – αξιοποίηση της δομής υπερμέσων του Παγκόσμιου Ιστού Πλοήγηση, ανάκτηση και διαχείριση πληροφοριών Μηχανές αναζήτησης Χρήση προγράμματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (πεδία μηνύματος, οργάνωση μηνυμάτων, χειρισμός συνημμένων αρχείων) | Χρήση του διαδικτύου ως πηγής εκπαιδευτικού υλικού Χρήση του διαδικτύου για δραστηριότητες στην τάξη Χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον εκπαιδευτικό ως μέσο επικοινωνίας |

# Β. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ CD ΚΑΙ  ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

|  | Επιτροπή Επιμόρφωσης | Ταχ. Διεύθυνση | Τηλέφωνα | Επιμορφωθέντες | Ποσότητα ψηφιακού υλικού (CD) ανά Επιτροπή Επιμόρφωσης |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Α΄ΑΘΗΝΑΣ | Μενελάου 112, 13123 Ίλιον 2ος όροφος (5ο γραφ. Π/θμιας | 2102622367, 6946247229 | 5363 | 5370 |
| 2 | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Σαπφούς 44 Τ.Κ. 54627 (Γρ. ΚτΠ Επ. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ). | 2310 566 881, 6936847012, 6944873804 | 5280 | 5300 |
| 3 | Β΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2η Ε.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 22, ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Τ.Κ 56430-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 2310640263 | 3636 | 3650 |
| 4 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | Καραγιαννοπούλου 74, Τ.Κ 32100 Λιβαδειά | 22610 80774, 6977566247 | 1403 | 1420 |
| 5 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | Κ. Ταλιαδούρου 78 - Δ. Μάνου (Γωνία) 51100 ΓΡΕΒΕΝΑ | 2462028095, 6974789757 | 243 | 250 |
| 6 | ΔΡΑΜΑΣ | Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ, 1ης Ιουλίου 1, ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ, 4ος όροφος, Γρ. 421,66100 Δράμα | 2521062421, 2521082423, 6942291515 | 882 | 890 |
| 7 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΔΙ.Δ.Ε.Δωδ/σου (Δ.Ο.Υ. Ρόδου) Κλαυδίου Πέππερ 1 (4ος όροφος), περιοχή Ζέφυρος Τ.Κ. 85100 ΡΟΔΟΣ | 6947151844 | 1322 | 1340 |
| 8 | ΕΒΡΟΥ | Παράρτημα 3ου Γυμνασίου Αλεξ/πολης 14ης Μαϊου και Ανθεμίου ΤΚ 68100 Αλεξ/πολη | 25510 88980 , 6972241806 | 1171 | 1190 |
| 9 | ΕΥΒΟΙΑΣ | Ιατρίδου 8, 4ος όροφος, 34100 Χαλκίδα | 22210-60033 ή 672224444 | 1517 | 1530 |
| 10 | ΗΜΑΘΙΑΣ | Μητροπόλεως 40, (Γραφείο ΤΕΕ) 59100 ΒΕΡΟΙΑ | 2331062620, 2331067491 | 1186 | 1200 |
| 11 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Οδός 1821, αρ. 82, 2ος όροφος, 71201 ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 2810343930, 6974320974, 2810313831 | 1965 | 1980 |
| 12 | ΚΑΒΑΛΑΣ | Εθνικής Αντιστάσεως 20, Κτίριο Νομαρχίας Καβάλας, 5ος Οροφος τ.κ. 65110 ΚΑΒΑΛΑ | 2510 620234, 2510 291513, 6972 445332 | 1064 | 1080 |
| 13 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Διάκου 15 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 2441080301 | 1247 | 1260 |
| 14 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας, Αθ. Διάκου 1, 52100 ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 6932695616 | 666 | 680 |
| 15 | ΚΙΛΚΙΣ | Τέρμα Παλαιών Σφαγείων (1ο Τ.Ε.Ε ΚΙΛΚΙΣ) 61100 ΚΙΛΚΙΣ | 23410-29120, 6973970818 | 560 | 580 |
| 16 | ΚΟΖΑΝΗΣ | Νομαρχία Κοζάνης, Γρ. 28, 4ος όροφος 50100 ΚΟΖΑΝΗ | 6944815651, 2461067197 | 1577 | 1600 |
| 17 | ΛΑΡΙΣΑΣ | Γρ. ΚτΠ, 4ο Λύκειο Λάρισας, Ηπείρου &Ανθίμου Γαζή (γωνία) ΛΑΡΙΣΑ | 2410549459, 2410616222, 6932859346 | 2455 | 2470 |
| 18 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 1ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας, Γρηγορίου Μουτσάκη 5, 72200 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ | 2842089990, 2842028997, 6932369562 | 670 | 690 |
| 19 | ΛΕΣΒΟΥ | Πιττακού 44, 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 2251044958, 2251022338 | 1204 | 1220 |
| 20 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ-ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΟΥΡΤΖΟΥΚΟΥ -(1ος όροφος) -ΕΠΤΑ ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ & ΖΑΧΟΥ, ΤΚ 38333-ΒΟΛΟΣ | 2421047386, 2421047387(εσ 100), 6944268299 | 1787 | 1800 |
| 21 | ΞΑΝΘΗΣ | ΔΙ.ΔΕ. ΞΑΝΘΗΣ, 5ος όροφος, Μπρωκούμη 30 67100 ΞΑΝΘΗ | 2541026573, 6947810689 | 837 | 850 |
| 22 | ΠΕΛΛΑΣ | 2ο Λύκειο Έδεσσας, Μελίνας Μερκούρη 18, 58200 ΕΔΕΣΣΑ | 2381028188, 6977227997 | 1276 | 1300 |
| 23 | ΠΙΕΡΙΑΣ | Ε.Ε ΠΙΕΡΙΑΣ, Π. Τσαλδάρη 8 (2ος όροφος) 60100 ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2351046975, 2351075205, 6973240469 | 1030 | 1050 |
| 24 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΕΚΦΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, 4Ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου, Μισίρια, 74100 ΡΕΘΥΜΝΟ | 2831057761, 6945935518 | 710 | 730 |
| 25 | ΡΟΔΟΠΗΣ | Δημοκρατίας 1, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ (Γρ. 312) | 2531025292 | 655 | 680 |
| 26 | ΣΑΜΟΥ | ΔΙ.Δ.Ε. ΣΑΜΟΥ, ΚΑΝΑΡΗ & ΝΤΑΕΛ 83100 ΣΑΜΟΣ | 22730-80703, 6972541723 | 426 | 450 |
| 27 | ΣΕΡΡΩΝ | Ε.Ε. ΣΕΡΡΩΝ, 1ο Ενιαίο Λύκειο Σερρών, Δ. Μαρούλη 50, 62124 ΣΕΡΡΕΣ | 2321097620. 6944584972 | 1561 | 1580 |
| 28 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | Β. Τσιτσάνη 31, 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ | 2431046326, 6972180948 | 1245 | 1260 |
| 29 | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | Ε.Ε.Φλώρινας, Διοικητήριο- Κτίριο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (1ος όροφος), Γρ. Δ.ΔΕ.Εκπ/σης, 53100 ΦΛΩΡΙΝΑ | 2385044038, 2385026247, 6932278044 | 608 | 620 |
| 30 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | Ε.Ε. Χαλκιδικής: ΕΑΚΝ Πολυγύρου (Γραφείο Φυσικής Αγώγής), Τ.Κ. 63100 | 2371021095, 2371021710 | 799 | 820 |
| 31 | ΧΑΝΙΩΝ | Χατζηδάκη 31, 73134, Χανιά | 28210 20214, 28210 45197 | 1207 | 1230 |
| 32 | ΧΙΟΥ | Πολυτεχνείου 13 - Χίος - 82100 | 2271044230 | 538 | 550 |
|  | ΑΘΩΝΙΑΔΑ ΣΧΟΛΗ | Καρυές Αγίου Όρους |  | 15 | 20 |
| 33 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | Κύπρου 20, 30200 Μεσολόγγι | 26310 25825 | 2000 | 2020 |
| 34 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 2ο Γραφείο Δ.Ε. Β' Αθήνας, Δήμητρος 8, 15233 Μαρούσι | 210 8029908 210 8067454 | 2114 | 2120 |
| 35 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | Διεύθυνση Δ.Ε. Αργολίδας, Διοικητήριο Λεωφόρος Ναυπλίου – Νέας Κίου Ναύπλιο 21100 | 27520-22796 | 847 | 860 |
| 36 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Δ/νση Δ.Ε. Πλατεία Αγ. Δημητρίου 4, 3ος όροφος, 22100 Τρίπολη | 2710 241180 | 877 | 900 |
| 37 | ΑΡΤΑΣ | Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ ), Αράχθου 17, ΑΡΤΑ 47100 | 26810 79026 26810 72758 26810 72196 | 617 | 630 |
| 38 | ΑΧΑΪΑΣ | Αθηνών 5, 26504 Ρίο Πάτρα | 2610 911500 | 3151 | 3170 |
| 39 | Β’ ΑΘΗΝΑΣ | Γούναρη 60, 15343 Αγία Παρασκευή 1ος όροφος | 210-6014534 | 3162 | 3170 |
| 40 | Γ’ ΑΘΗΝΑΣ | Θηβών 401 (1ος όροφος, Γραφείο 4), 12210 Αιγάλεω | 210 5319780 | 4441 | 4450 |
| 41 | Δ’ ΑΘΗΝΑΣ | 10ο Λύκειο Νέας Σμύρνης, Αγίου Ανδρέου 2 & Κοραή, 17122 Νέα Σμύρνη | 210 9370228 | 2999 | 3010 |
| 42 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ/νση Δ.Ε. Δυτικής Αττικής, Ρήγα Φερραίου 70, Πλατεία Δημοκρατίας, 19200 Ελευσίνα | 210 5545332, 210 5561353 | 833 | 850 |
| 43 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | Δ/νση Δ.Ε. Ευρυτανίας, Κατσαντώνη 2, 36100 Καρπενήσι | 22370 80246 | 170 | 200 |
| 44 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Φιλικών 1, 29100 Ζάκυνθος | 26950 27173 | 464 | 500 |
| 45 | ΗΛΕΙΑΣ | Τέρμα Ναυαρίνου, 27200 Αμαλιάδα | 26220 29872 | 1321 | 1350 |
| 46 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Κρυστάλλη 7, 46100 Ηγουμενίτσα | 26650 29461 26650 29159 | 450 | 480 |
| 47 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ναπ. Ζέρβα 42β, 45332 Ιωάννινα | 26510 75789 26510 71852 | 1637 | 1650 |
| 48 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΒΡΑΪΛΑ 2α, 49100 Κέρκυρα | 26610 80637 26610 49643 26610 80630 | 1062 | 930 |
| 49 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | Γυμνάσιο Σάμης, Αγίας Ευφημίας, 28080 Σάμη | 26740 22026 26740 23703 | 220 | 250 |
| 50 | ΚΟΡΙΝΘΟΥ | Δ/νση Δ.Ε. Κορινθίας, Κύπρου 89, 20100 Κόρινθος | 27410 75968 | 1295 | 1320 |
| 51 | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Λειβάδια Μάνα, 84100 Σύρος | 22810 87979 | 1157 | 1180 |
| 52 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | Βρασίδα 108, 23100 Σπάρτη | 27310 83048 | 747 | 770 |
| 53 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | Δ/νση Δ.Ε. Λευκάδας, Καραβέλα 21, 31100 Λευκάδα | 26450 21729 26450 21730 | 290 | 320 |
| 54 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 6ο Ε.Λ. Καλαμάτας (Αποθήκη Βιβλίων) Εργατικές Κατοικίες Αγ. Τριάδος, Καλαμάτα | 27210 93906 | 1275 | 1300 |
| 55 | ΠΕΙΡΑΙΑ | Δ/νση Δ.Ε. Πειραιά, Ελευθερίου Βενιζέλου 35, 18532 Πειραιάς (1ος όροφος-Γραφείο ΠΛΗΝΕΤ) | 210 4223491, 210 4117511 | 3757 | 3770 |
| 56 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | Μπιζανίου 57, 48100 Πρέβεζα | 26820 24135 | 574 | 600 |
| 57 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | Κύπρου 85, 35100 Λαμία | 22310 51826 | 1482 | 1500 |
| 58 | ΦΩΚΙΔΑΣ | Δ/νση Δ.Ε. Φωκίδας, Επισκόπου Φιλοθέου 20, 33100 Άμφισσα | 22650 72343 22650 79163 | 317 | 330 |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 83.364 | 84.270 |

Tα υπόλοιπα από τα παραχθέντα προϊόντα θα παραδοθούν στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, στο Γραφείο «Κοινωνία της Πληροφορίας», Μεσογείων 406, Τ.Κ 153 42 Αγ. Παρασκευή με τις ίδιες διαδικασίες που προβλέπονται και για τις Επιτροπές Επιμόρφωσης.

# Footnotes

Οι Προσφέροντες θα έχουν πρόσβαση στο σύνολο του υλικού επιμόρφωσης που έχει μοιραστεί στους εκπαιδευτικούς.